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ПРОГРАММА
комплексного развития социальной инфраструктуры
Лаголовского сельского поселения
Ломоносовского муниципального района

Ленинградской области
1.  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
комплексного развития социальной инфраструктуры Лаголовского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
	Наименование программы
	Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Лаголовского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

	Основание для разработки программы
	Градостроительный кодекс Российской Федерации

Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»
Постановление администрации МО «Лаголовское сельское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области «О разработке программ комплексного развития социальной, транспортной и коммунальной  инфраструктур Лаголовского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области»
№ 78 от 16.08.17.


	Наименование заказчика и разработчиков программы, их местонахождение
	Заказчик - администрация МО «Лаголовское сельское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.

Адрес: 188517, Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Лаголово, ул. Садовая, д.12.

Исполнитель: ООО «Объединенные проекты Северо-Запад» ИНН 7842362290, КПП 784201001, 191123, город Санкт-Петербург, улица Рылеева, 20/51, литер А, помещение 48Н

	Цели и задачи программы
	Цель программы – создание полноценной качественной социальной инфраструктуры для формирования комфортной и безопасной среды жизнедеятельности.

Задачи программы:

- обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры поселения для населения поселения;

- обеспечение достижения расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в области образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры;

- обеспечение эффективности функционирования социальной инфраструктуры
- обеспечение безопасности и качества использования населением объектов социальной инфраструктуры поселения

	Укрупненное описание запланированных мероприятий программы
	Проектирование, строительство, реконструкция объектов образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры

	Срок и этапы реализации программы
	Сроки реализации программы 2017-2032
Этапы реализации программы соответствуют этапам территориального планирования, определенным генеральным планом поселения.
Расчетный срок – 2032 год, 1 этап территориального планирования 2022 год.

	Объемы и источники финансирования программы
	Источники финансирования программы - средства местного бюджета, бюджета Ленинградской области, бюджета Российской Федерации, внебюджетные источники.
Объемы финансирования мероприятий программы  за счет местного бюджета определяются решениями совета депутатов МО «Лаголовское сельское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области при принятии местного бюджета на очередной финансовый год

	Ожидаемые результаты реализации программы
	Достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения объектами социальной инфраструктуры и доступности объектов для населения в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области


2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Состав и содержание программы комплексного развития объектов социальной инфраструктуры местного значения муниципального образования «Лаголовское  сельское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на период 2018-2032 годы, (далее соответственно - Программа) определены постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 "Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов".

Программа устанавливает перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития поселения, инвестиционными программами субъектов естественных монополий, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном освоении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры. 

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры поселения разработана на основании утвержденного генерального плана поселения, и обеспечивает сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения.

В период разработки Программы отсутствуют сведения о планируемом развитии объектов социальной инфраструктуры регионального и федерального значения, таким образом перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры не учитывает такие мероприятия.

Программа обеспечивает:

а) безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры поселения;

б) доступность объектов социальной инфраструктуры поселения для населения поселения, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения;

в) сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры поселения;

г) достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в областях физической культуры и массового спорта, культуры, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения;

д) эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры

Мероприятия и целевые показатели (индикаторы), предусмотренные программой, указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на последующий период (до окончания срока действия программы) - без разбивки по годам. 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МО «ЛАГОЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
3.1. Социально-экономическое состояние поселения, сведения о градостроительной деятельности на территории поселения
Лаголовское сельское поселение — муниципальное образование в Ломоносовском районе Ленинградской области. Административный центр — деревня Лаголово. Площадь Поселения – 2233 га
, что составляет 0,95% площади Ломоносовского района Ленинградской области. 

Лаголовское сельское поселение находится в восточной части Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, на востоке граничит с городом федерального значения Санкт-Петербург, являющимся крупнейшим транспортным узлом Северо-Западного федерального округа. А также граничит с  Аннинским, Виллозским, Русско-Высоцким и Ропшинским сельскими поселениями Ломоносовского района, а также с Пудостьским сельским поселением Гатчинского муниципального района Ленинградской области.

Расстояние от административного центра Лаголовского сельского поселения Ломоносовского муниципального района до г.Ломоносова -60 км.

24 декабря 2004 года в соответствии с областным законом Ленинградской области № 117-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Ломоносовский муниципальный район и муниципальных образований в его составе» было образовано Лаголовское сельское поселение. В состав Поселения входят 3 населенных пункта: д. Лаголово, д. Михайловка, д.Мухоловка.
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Рисунок 1. Лаголовское  поселение в структуре района и прилегающих территорий
В структуре производственно-хозяйственного комплекса поселения преобладают производственные предприятия, складские объекты. Значительное влияние на структуру поселения оказало размещение на территории птицефабрики и мясокомбината.

Основным градообразующим предприятием сельского поселения до 2013 года являлось АО «Птицефабрика Лаголово», специализировавшееся на производстве яйца и мяса птицы (яичное направление). В 2013 г АО «Птицефабрика Лаголово» заявила о прекращении сельскохозяйственной деятельности. В настоящее время предприятие перепрофилируется и на его базе создается промышленно-логистический комплекс.

В Лаголовском сельском поселении зарегистрировано 96 организаций, из них 81 частной формы собственности. 
Демографические процессы определяют характер воспроизводства населения, изменение его численности, характеризуют состояние рынка труда и устойчивость развития территории. На сегодняшний день демографическая проблема – одна из важнейших социально-экономических проблем как для района в целом, так и Лаголовского сельского поселения в частности.

По данным администрации Лаголовского сельского поселения на 2016 год численность постоянного населения составила 3,612 тыс. человек. В летний период численность населения увеличивается за счёт дачников СНТ «Простор», СНТ «Городское», СНТ «Красносельское» (всего 492 участка). Трудовые ресурсы Лаголовского сельского поселения на 2014 год составляли 2,27 тыс. человек. Численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте составляла 2,2 тыс. человек.  Большая часть трудоспособного населения занято на предприятиях и организациях Санкт-Петербурга, т.е. за пределами Лаголовского сельского поселения.

Современный жилищный фонд Лаголовского сельского поселения по состоянию на 2016 год составил 93 тыс. м² общей площади.

Численность проживающего населения составляет 3 612 человек при средней жилищной обеспеченности 25,8 м2 площади на человека (при этом средняя по Ленинградской области – 25,3 м² на человека).

В структуре жилищного фонда, на территории Лаголовского сельского поселения, значительные площади земель заняты многоквартирной жилой застройкой. Этот жилой фонд составляет 62,2 тыс. м² или 67 % от общей площади. Индивидуальная жилая застройка составляет соответственно 30,8 тыс. м², что составляет 33 % от общей площади жилищного фонда.

В Лаголовском сельском поселении преобладает капитальная застройка высотой 5 этажей. Жилая площадь данного фонда составляет 52,2 тыс. м² или 56,2 % от общей площади.

По данным администрации на территории Лаголовского сельского поселения нет ветхого и аварийного жилья, но степень благоустройства жилого фонда в Лаголовском сельском поселении ниже, чем по Ломоносовскому муниципальному району и по области в целом. По предоставленным данным только около 73 % жилого фонда обеспечено водопроводом, водоотведением (канализацией) и газоснабжением. Центральным отоплением и горячим водоснабжением обеспечено лишь 68 % фонда.
3.2. Культурно-бытовое обслуживание
К сфере обслуживания применительно к сложившейся структуре организации хозяйства Лаголовского сельского поселения отнесены: образование, здравоохранение, социальная защита населения, культура, физическая культура и спорт, молодежная политика, торговля и общественное питание, коммунальное обслуживание. Ниже дается анализ каждого из указанных видов обслуживания.

Для определения нормативной потребности использовались: «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры», одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 года № 1683-р (далее «Методика...»), СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденные Приказом Минрегиона России от 28 декабря 2010 года № 820, и Региональные нормативы градостроительного проектирования Ленинградской области, утвержденные постановлением Правительства Ленинградской области от 22 марта 2012 года № 83.

3.2.1. Учреждения образования

В систему образования Лаголовского сельского поселения входят: 

1) одно дошкольное детское учреждение МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 19». Общая ёмкость детского сада составляет 170 мест; число воспитанников в 2015 году – 154 человек. Общая численность сотрудников – 40 человек, в том числе 15 педагогов. Площадь территории детского сада составляет 10457 м². Год постройки здания – 1989 год. Требуется капитальный ремонт.

2) одно образовательное учреждение – МОУ «Лаголовская основная общеобразовательная школа» на 560 мест, фактически обучаются в школе 225 учеников. Площадь территории составляет 8936 м². Год постройки здания – 1986 год, требуется капитальный ремонт.

3) Дополнительное образование представлено МОУ ДО «Ломоносовская детско-юношеская спортивная школа», в которой занимается 90 человек. 

В сфере образования на данный момент реализуются следующие программы: 

Федеральные:

1. Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 годы.

2. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 – 2020 г.г.

Региональные:

1. Государственная программа Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области» на 2014 – 2025 годы.

2. Долгосрочная целевая программа «Приоритетные направления развития образования Ленинградской области» на 2016- 2020 годы.

3.2.2. Учреждения здравоохранения

К основным необходимым населению, нормируемым учреждениям здравоохранения относятся врачебные амбулатории (повседневный уровень) и больницы (периодический уровень). 

Из учреждений здравоохранения в Лаголовском сельском поселении действует поликлиника в д. Лаголово, филиал ГБУЗ ЛО «Ломоносовская МБ» емкостью 60 посещений в смену.

Больницы (стационара) в Лаголовском сельском поселении нет. Население пользуется услугами Русско-Высоцкой участковой больницы.

В сфере здравоохранения на данный момент реализуются следующие программы: 

Региональные:

1. Государственная программа Ленинградской области «Развитие здравоохранения в Ленинградской области» утвержденная постановлением Правительства Ленинградской области №405 от 14.11.2013. 

3.2.3. Учреждения социальной защиты населения

Обеспечение социальной защиты населения относится к полномочиям районного уровня.

В Лаголовском сельском поселении в д. Лаголово на базе МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 19» функционирует отделение МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Надежда». 

Центр предназначен для помощи лицам пожилого возраста, инвалидам, а также детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в связи с безнадзорностью, беспризорностью, сиротством, проживающим на территории Ломоносовского муниципального района. В Социально-реабилитационном центре работают 29 сотрудников, центр рассчитан на 254 места.

Основные направления деятельности Центра:
– решение общих вопросов социальной поддержки граждан,

– оказание помощи и социальной поддержки гражданам пожилого возраста и инвалидам,

– социальная поддержка семьи, женщин и детей,

– оказание консультативной помощи,

– предоставление социальных услуг.

Для оказания помощи несовершеннолетним функционируют следующие отделения: дневное на 45 мест (работает на базе школ Ломоносовского муниципального района, где открываются группы дневного пребывания для предоставления социальной помощи и поддержки нуждающимся семьям), стационарное отделение на 15 мест на базе МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 19» и отделение профилактики безнадзорности на 24 места. Общая площадь помещений МБУ «Надежда» 329,7 кв. м.

Для оказания помощи гражданам пожилого возраста также действует стационар на 14 мест в селе Копорье Ломоносовского муниципального района и отделение социальной помощи на дому.

В 2014 году социальное обслуживание предоставлено 1107 обратившимся из всех 15 поселений Ломоносовского муниципального района:

- Отделение временного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов - 85 человек;

-Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов 208 человек;

- Отделение срочного социального обслуживания - 539 человек;

- Стационарное отделение для несовершеннолетних - 38 человек;

- Отделение дневного пребывания для несовершеннолетних - 197 человек;

- Отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних - 40 человек.

В сфере социального обслуживания на данный момент реализуются следующие программы: 

Федеральные:

1. Программа «Доступная среда» на 2016-2020 годы.

3.2.4. Учреждения культуры

В Лаголовском сельском поселении на сегодня функционируют следующие учреждения культуры:

1) Дом культуры – МКУ «Центр культуры и спорта «Лаголово» со зрительным залом на 312 мест в д. Лаголово 

На базе МКУ «Центр культуры и спорта «Лаголово» действуют следующие творческие коллективы: хореографические (клуб спортивно - бальных танцев, студия современного эстрадного танца, школа восточного танца), музыкальные (ансамбль народной песни, детская вокальная студия), художественно-творческие (изостудия, театральная студия), любительские объединения и клубы по интересам. В Центре культуры есть также киноустановка.

2) Муниципальная детская школа искусств, музыки и творчества, которую посещают порядка 50 детей.

3) Библиотека расположена в здании администрации Лаголовского сельского поселения. Емкость – 6124 единиц хранения (томов). Относится к МКУ «Центр культуры и спорта «Лаголово».

В сфере культуры реализуются следующие программы: 

Федеральные:

1. Программа «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы;

2. Программа «Культура России» на 2012-2018 годы.
3.2.5. Учреждения физической культуры и спорта

К нормируемым учреждениям физической культуры и спорта относятся стадион и спортзал, как правило, совмещенные с школьными (повседневное обслуживание). 

Спортивные сооружения на территории поселения представлены тремя спортивными залами – в МКУ «Центр культуры и спорта «Лаголово», в общеобразовательной школе и футбольным полем. Все указанные объекты расположены на территории д. Лаголово. 

Кроме того, в Лаголовском сельском поселении расположены площадка для пейнтбола и конно-спортивная база (д. Лаголово).

По объектам физической культуры и спорта расчётная обеспеченность ниже нормативного уровня, как и по Ленинградской области и России в целом. 
В настоящее время действует программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации» на 2016-2020 годы.

3.2.6. Молодёжная политика 

Молодёжная политика в настоящее время на территории Лаголовского сельского поселения осуществляется через учреждения общего и дополнительного образования, культуры, физической культуры и спорта. 

Кроме того, в Лаголовском сельском поселении действует Молодежный совет. Однако собственного помещения он не имеет.

3.2.7. Предприятия торговли и общественного питания

Торговое обслуживание осуществляет сеть розничной торговли. Магазины в основном расположены по ул. Садовая д. Лаголово (на 2015 год 9 объектов, в том числе 1 супермаркет и 1 специализированный непродовольственный магазин). Площадь торгового зала объектов розничной торговли (продовольственных и непродовольственных) составляет 929 кв.м. 

Сеть предприятий общественного питания не развита. В составе образовательных учреждений (школа и детский сад) имеются 2 столовые, общей вместимостью 80 мест.

3.2.8. Сводные данные современной обеспеченности населения основными видами обслуживающих учреждений

Таблица 1
	№

п/п
	Наименование учреждений
	Единицы измерения
	Общая ёмкость
	в расчёте 

на 1000 жителей
	Норматив на 1000 жителей
	% обеспе​чен​ности

	Образование

	1.
	Детское дошкольное учреждение
	мест
	170
	47,2
	42,8*
	110 %

	2.
	Общеобразовательная школа
	– « –
	560
	155,6
	63*
	251 %

	Здравоохранение

	3.
	Больница (стационар)
	койко-место
	0
	—
	13,5
	0

	4.
	Поликлиника
	пос./смену
	60
	16,7
	18,15
	92 %

	
	Культура

	5.
	Дом культуры
	мест
	312
	86,7
	80
	108 %

	6.
	Библиотека
	тыс. ед. хранения
	6,1
	1,7
	4,5
	38 %

	Физическая культура и спорт

	7.
	Спортивные залы
	тыс. м2 пола
	0,315
	0,09
	0,35
	25 %

	8.
	Плоскостные сооружения
	тыс. м2
	7,5
	2,1
	1,95
	107 %

	Жилищно-коммунальное хозяйство

	9.
	Баня
	помыв. мест
	16
	4,4
	7,0
	63 %


* - расчетный норматив 

Выводы:

1. Уровень обеспеченности населения объектами культурно-бытового обслуживания различен и колеблется от избытка до явного недостатка.

2. По учреждениям образования в настоящее время наблюдается избыток мест в детских садах и школах.

3. Емкости амбулатории недостаточно для удовлетворения потребности населения поселения.

4. Обеспеченность учреждениями культуры выше нормативной, однако, библиотечные фонды не удовлетворяют нормативному уровню.

5. Обеспеченность спортивными залами значительно ниже нормативной. Общая площадь плоскостных спортивных сооружений удовлетворяет действующим нормативам.

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЛАГОЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Согласно генерального плана сельского поселения сценарий интенсивного развития социально-экономической ситуации в Лаголовском сельском поселении предполагает специализацию экономики поселения на следующих приоритетных хозяйственных сферах и секторах, на которых будет основано градостроительное развитие на период до 2032 года:

· логистический комплекс с развитием коммунально-складской деятельности, а также размещение производств не выше 4-5 класса вредности;

· промышленный комплекс с развитием производств 4-5 классов;

· социальная сфера (в рамках приоритетных национальных проектов по развитию жилищного строительства, здравоохранению, образованию, демографии и др.).

4.1. Основные направления развития экономики сельского поселения
4.1.1. Промышленное производство 

В настоящее время на территории Лаголовского сельского поселения промышленное производство представлено несколькими предприятиями - предприятиями пищевой промышленности, производством готовых металлических изделий, производством мебели и деревообработкой, а также производством детских площадок. Все предприятия за исключением формируемого крупного промышленно-логистического центра на базе бывшего АО «Птицефабрика Лаголово» относятся к разряду малых и средних.

Основными задачами развития промышленного производства в перспективе являются:

· привлечение предприятий, переводимых из Санкт-Петербурга;

· организация крупного промышленно-логистического центра на базе АО «Птицефабрика Лаголово»;

· привлечение инвестиций на создание новых производств.

4.1.2. Развитие промышленности местного значения

Развитие промышленности местного значения, ориентированной на нужды населения, является важным фактором становления хозяйственного комплекса района в целом и поселения в частности, формирования благоприятной среды его социально-экономического пространства, укрепления хозяйственных связей с другими муниципальным образованиями Ленинградской области и регионами России.

Основными целями развития этих производств является укрепление существующих и создание новых конкурентоспособных в условиях рыночной экономики производств и предприятий, пополнение бюджета района, улучшение благосостояния населения, более полное и рациональное использование имеющихся ресурсов.

Основными задачами развития производств местного значения в перспективе являются:

· внедрение современного оборудования и передовых технологий, реконструкция и замена устаревших фондов;

· расширение ассортимента выпускаемой продукции;

· организация современного управления на предприятиях.

Промышленность строительных материалов – намечаемые значительные объёмы строительства на территории поселения (новых предприятий, жилищное строительство, строительство социальных объектов, дорожное строительство) могут способствовать развитию производства строительных материалов.

Деревообработка. В настоящее время на территории Лаголовского сельского поселения функционируют предприятия, занимающиеся сборкой мебели и первичной обработкой древесины. На перспективу проектом предлагается дальнейшее развитие деревообработки, в том числе развитие мебельной промышленности и производств столярных изделий, дверей, оконных рам и пр. 

Пищевкусовая промышленность – в настоящее время на территории поселения представлены предприятиями ООО «ЭКО-ПРОМ»- производство и хранение пищевых ингредиентов, ООО «Венеция» - хлебобулочное производство, ЗАО «Гранмикс» - производство пищевых добавок). В связи с расположением в непосредственной близости к такому большому рынку сбыта, как Санкт-Петербург, есть перспективы развития пищевой промышленности (например, производств мясных полуфабрикатов и колбасных изделий, молочных продуктов - сыров, масла, сливок, творога и молока и расширением действующих производств).
4.1.3. Территориальное размещение производства

В целях повышения инвестиционной привлекательности муниципального образования, обеспечения устойчивого социально-экономического развития территории, для создания производственных и коммунально-складских зон на территории Лаголовского сельского поселения Генеральным планом выделено несколько площадок общей площадью 200,0 га и общей емкостью персонала предприятий порядка 4-5 тыс. рабочих мест, в том числе в границах населенных пунктов выделено – 6,53 га – для размещения зоны коммунально-складского назначения и инженерной инфраструктуры. 

Предлагаемые площадки расположены, главным образом, на территории санитарно-защитных зон действующих производств и непосредственной близости от автомобильных дорог.
4.1.4. Малый бизнес

Малый бизнес играет важную роль при решении экономических и социальных задач. Его развитие способствует формированию рыночной структуры экономики, развитию конкуренции, увеличению налоговых доходов бюджета, обеспечивает население рабочими местами. Кроме того, малое предпринимательство не нуждается в крупном начальном капитале, имеет быстрый оборот вложенных средств, оперативно реагирует на изменения рынка.

В настоящее время в Лаголовском сельском поселении данный сектор экономики развивается вполне успешно. И на перспективу необходимо его дальнейшее развитие, его активная поддержка, поскольку роль малого бизнеса весьма существенна – создать рабочие места в населённых пунктах (особенно для женской занятости). 

Необходимо стимулировать кооперационные связи между малыми предприятиями.

Перспективным направлением может стать развитие малого бизнеса сферы ЖКХ и транспортного обслуживания населения. Одна из наиболее эффективных форм поддержки в данном случае – это получение малыми предприятиями муниципального заказа.

Определение приоритетных направлений поддержки малого бизнеса и отбор конкретных проектов должен осуществляться с учётом наиболее важных социально-экономических задач развития территории на местном уровне.

Развитие малого предпринимательства напрямую зависит от проводимой политики на уровне муниципалитетов. Для развития малого предпринимательства наиболее важными мерами и направлениями деятельности являются:

· развитие программ обучения, подготовки, переподготовки, повышения квалификации кадров для малых предприятий, обучение предпринимателей и специалистов малых предприятий новым информационным технологиям;

· создание льготных условий использования субъектами малого предпринимательства информационных ресурсов;

· облегчение предприятиям малого бизнеса доступа к неиспользуемым основным фондам;

· приоритетное предоставление малым предприятиям офисных помещений, производственных площадей, оборудования, освобождающихся в результате банкротства или других причин прекращения хозяйственной деятельности тех или иных предприятий;

· введение льготных условий (в частности, предоставление рассрочки платежей, зачет средств на ремонт арендуемых помещений в счёт арендной платы) при продаже или аренде помещений под предприятия малого бизнеса.

Главная предпосылка устойчивого экономического развития поселения – создание благоприятных условий для частного бизнеса (с мобилизацией всех имеющихся ресурсов, в том числе бюджетных).

Генеральным планом предлагается организация бизнес-инкубатора на территории поселения. Цель бизнес-инкубатора – оказание эффективной поддержки вновь образованным малым предприятиям и предпринимателям на начальной фазе их существования. 

Бизнес-инкубатор может оказывать следующие виды услуг:

· предоставление вновь создающимся предприятиям юридического адреса;

· оформление документов, необходимых для регистрации;

· выделение помещений;

· проведение различных тематических консультаций и семинаров;

· налаживание и ведение бухгалтерского учёта;

· оказание секретарских услуг;

· предоставление множительной и копировальной техники, средств связи.

В бизнес-инкубаторе могут размещаться как офисы предприятий, так и организации, оказывающие бытовые услуги населению (обувные и швейные мастерские, предприятия по ремонту бытовой техники, фотоателье и т.п.). Проектом предлагается строительство бизнес-инкубатора в д. Лаголово на базе планируемого многофункционального торгово-досугового центра.
4.1.5. Прогноз перспективной численности населения

Население территории является его базовым ресурсным потенциалом. Перспективное развитие во многом зависит от его демографического потенциала, также, как и демографическая ситуация зависит от комплексного развития территории, от того насколько успешно достигается главная его цель: обеспечение высокого качества жизни населения. 

На перспективу уровень естественного прироста во многом будет зависеть от реализации целевых программ: федеральных, областных и районных, а также мероприятий, которые должны быть осуществлены администрацией Ломоносовского муниципального района и Лаголовского сельского поселения для решения демографических проблем и развитие федеральных программ.

В качестве предварительного этапа был сделан прогноз перспективной численности населения Лаголовского сельского поселения с обоснованием возможного роста численности населения на расчетный срок генерального плана от 10,2 тыс. человек до 97,5 тыс. человек (максимум).

С учётом принятых проектных параметров прогноза численности населения Лаголовского сельского поселения перспективная численность постоянного населения на расчётный срок составит 97,5 тыс. человек.

Перспективная численность населения Лаголовского сельского поселения будет определяться динамикой естественного и механического прироста населения. Значительный механический приток будет связан главным образом с перспективами нового жилищного строительства. При постепенном исчерпании территориальных ресурсов в границах Санкт-Петербурга спрос на жильё постепенно будет смещаться в сторону ближайших пригородов. Строительство значительных объёмов жилищного фонда и увеличение числа обслуживающих предприятий приведет к росту численности проживающих на территории Лаголовского сельского поселения. 

Проектная численность населения сельского поселения определялась, основываясь на прогнозе показателей естественного и в большей степени механического движения населения. 

В течение всего периода показатели как естественного, так и механического прироста будут меняться. На перспективу данным проектом принимается увеличение численности населения за счёт механического прироста. В течение расчётного срока будет происходить также постепенное увеличение рождаемости населения. Рост рождаемости будет обеспечиваться за счёт притока мигрантов молодых возрастов. Основными факторами, обуславливающими положительный миграционный баланс, будут выступать:

· непосредственная близость к Санкт-Петербургу; возможность развития агломерации; 

· реализация инвестиционных проектов и создание новых рабочих мест;

· строительство комфортного и более экономичного жилья, чем в крупных центрах. 

Принятый вариант роста численности населения предполагает увеличение численности экономически активного населения (до 48,8 тыс. человек), что связано с миграционным притоком, главным образом, населения трудоспособного возраста.

Особенностью Лаголовского сельского поселения, является значительная доля занятых на предприятиях и организациях Санкт-Петербурга. В настоящее время маятниковая миграция составляет более 50 % занятого населения. На перспективу маятниковая миграция сохранится. Однако при проведении соответствующей экономической и социальной политики количество рабочих мест на территории Лаголовского сельского поселения будет расти. Важными факторами вовлечения в экономику поселения проживающего в нём населения являются диверсификация экономики, перенос промышленных предприятий из Санкт-Петербурга, развитие сферы обслуживания, что могло бы сократить отток трудоспособного населения на работу в Санкт-Петербург.

В структуре занятости населения предполагаются следующие изменения: увеличится доля занятых в промышленности (главным образом, за счёт развития пищевой отрасли и обрабатывающих производств) и сфере обслуживания (за счёт развития сферы торговли, услуг транспорта и связи). 

5. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ. 

5.1. Мероприятия по развитию системы социального и культурно-бытового обслуживания

5.1.1. Образование:
на 1 очередь:

– выполнение капитального ремонта существующего детского сада в д. Лаголово с увеличением его емкости на 20 мест;

‑ строительство 8 детских садов на инвестиционной площадке № 1 в д. Лаголово общей емкостью 1950 мест;

‑ строительство 9 детских садов на инвестиционной площадке № 3 в д. Михайловка общей емкостью 1355 мест;

‑ строительство 3 детских садов (в том числе с начальной школой) общей емкостью 960 мест на инвестиционной площадке № 4 в д. Мухоловка; 

– выполнение капитального ремонта существующей общеобразовательной школы в д. Лаголово;

– строительство 3 общеобразовательных школ на инвестиционной площадке № 1 в д. Лаголово общей емкостью 2945 мест.

‑ строительство 3 общеобразовательных школ на инвестиционной площадке № 3 в д. Михайловка общей емкостью 2075 мест;

‑ строительство 1 общеобразовательной школы на 1100 мест и одной начальной школы в здании, совмещенном с детским садом на инвестиционной площадке № 4 в д. Мухоловка.

на расчетный срок:

– строительство 4 детских садов на инвестиционной площадке № 2 в д. Мухоловка общей емкостью 835 мест;

– строительство 1 детского сада на инвестиционной площадке № 5 в д. Лаголово общей емкостью 70 мест;

– строительство 3 детских садов на инвестиционной площадке № 6 в д. Лаголово общей емкостью 580 мест;

– строительство 1 детского сада на инвестиционной площадке № 7 в д. Мухоловка на 20 мест;

– строительство 2 общеобразовательных школ на инвестиционной площадке № 2 в д. Мухоловка общей емкостью 1300 мест.

‑ строительство 1 общеобразовательной школы на инвестиционной площадке № 6 в д. Лаголово общей емкостью 900 мест.

5.1.2. Здравоохранение

на 1 очередь:

· строительство поликлиники до 200 посещений в смену в д. Лаголово;

· строительство поликлиники на инвестиционной площадке № 1 в д. Лаголово до 700 посещений в смену.

· организация 3 аптек на территории д. Михайловка (инвестиционная площадка № 3) во встроенных помещениях.

· организация 3 аптек на территории д. Лаголово (инвестиционная площадка № 1) во встроенных помещениях.

на расчетный срок:

· строительство поликлиники на инвестиционной площадке № 2 в д. Мухоловка до 700 посещений в смену.

· организация 3 аптек на территории д. Мухоловка (инвестиционные площадки № 3, № 4) во встроенных помещениях.

5.1.3. Физкультура и спорт

на 1 очередь:

· строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в д. Лаголово (площадь зеркала воды – 375-500 м2).

· капитальный ремонт спортивного зала (в том числе при школе).

· строительство плоскостных сооружений общей площадью 134,5 тыс. кв. м (с учетом плоскостных сооружений общеобразовательных школ).

на расчётный срок:

· строительство ДЮСШ в д. Лаголово.

· строительство плоскостных сооружений общей площадью 182,6 тыс. м2 (с учетом плоскостных сооружений общеобразовательных школ).

5.1.4. Культура

на 1 очередь:

· капитальный ремонт Дома культуры в д. Лаголово;

· увеличение книжного фонда существующей библиотеки, обустройство интернет-зала при библиотеке, оборудование ее копировальной техникой, строительство общеобразовательных школ.

на расчётный срок:

· организация клуба вместимостью 340 мест на территории многофункционального торгово-досугового центра в д. Лаголово; 

· строительство медиа-комплекса;

· строительство выставочного комплекса в д. Михайловка;

· строительство образовательного комплекса в д. Михайловка;

· строительство театрально-зрелищного комплекса в д. Михайловка;

· строительство детской школы искусств.

5.1.5. Предложения в сфере молодежной политики

Генеральным планом предлагается на расчетный срок организация двух Молодёжных центров общей площадью 2400 м2 с числом занимающихся порядка 2400 человек и молодежного бизнес-инкубатора на территории предлагаемых торгово-досуговых центров в д. Лаголово.

5.1.6. Торговля и общественное питание

На расчётный срок поселению потребуется порядка 3900 посадочных мест в учреждениях общественного питания. Для этого Генеральным планом предусматривается отведение территорий в проектируемых жилых кварталах. 

Предполагается размещение предприятий торговли с соблюдением радиусов доступности, укрупнение объектов путем создания торговых комплексов и центров, формирование торговых зон. Проектом предлагается строительство торгово-досуговых центров в д. Лаголово, д. Мухоловка и д. Михайловка.

В целом на расчетный срок потребуется около 40 тыс. м2 торговой площади с учетом сезонного населения.

5.1.7. Жилищно-коммунальное хозяйство и бытовое обслуживание

на 1 очередь:

· строительство прачечных-химчисток (на 3900 кг белья в смену)  в д. Лаголово, д. Михайловка, д. Мухоловка;

· строительство мини-гостиницы в д. Михайловка на 50 мест;

· расширение существующего кладбища до 11,1 га.

на расчётный срок:

· строительство пожарного депо.
6. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ. 
ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ . 
Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность. Оставшаяся от предыдущего (советского) периода сеть государственных и муниципальных учреждений социальной сферы на данный момент имеет низкую фондовооружённость и устаревшее оборудование. 

Сложившиеся условия функционирования и развития учреждений социальной сферы требуют проведения государственной политики, направленной на рациональное использование ограниченных инвестиционных ресурсов.

Социальная и градостроительная политика формирования системы обслуживания населения предусматривает дифференцированный подход к составу, организации и размещению услуг, подразделяемых на две группы: 

1. социально-значимые виды обслуживания, где государственное регулирование по-прежнему является определяющим и обеспечивает социальный минимум в основном, на бесплатной или льготной основе. Соблюдение норм обеспеченности учреждениями этих отраслей требует строгого контроля. Сюда относятся: образование, здравоохранение, физическая культура и спорт, культура;

2. виды обслуживания уже перешедшие или переходящие на саморегулирование. Это торговля, общественное питание, бытовое обслуживание и коммунальное хозяйство. Их развитие происходит на базе рыночных отношений и определяется спросом населения и его платёжеспособностью.

В основу этих предложений положена «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры», одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 года № 1683-р.

В «Методике» приводятся нормативы расчетов обеспеченности населения, минимально необходимой для реализации государственных гарантий социального минимума услуг, по 4 видам учреждений обслуживания:

1. образования (образовательные учреждения, включая дошкольные)

2. здравоохранения

3. культуры и искусства

4. физической культуры и спорта.

Также при расчете использованы нормативы СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и Региональные нормативы градостроительного проектирования Ленинградской области, утвержденные постановлением Правительства Ленинградской области от 22 марта 2012 года № 83.

Расчет произведен на перспективную численность постоянного населения Лаголовского сельского поселения – 97,5 тыс. человек на расчётный срок, в том числе 72,8 тыс. человек – на 1 очередь.

Обеспечение населения обслуживанием сверх этих нормативов и по другим видам обслуживания может удовлетворяться на платной основе, как в государственных, так и в частных учреждениях. Функционирование коммерческих объектов определяется спросом населения и прибыльностью этих объектов.

В небольших и средних населённых пунктах разместить весь комплекс учреждений и предприятий обслуживания невозможно по экономическим причинам. Следовательно, требуется сформировать такую систему обслуживания, которая бы позволила обеспечить человека всем необходимым, но в разумных, экономически оправданных пределах по радиусу доступности и ассортименту услуг. А это возможно лишь на основе ступенчатой системы культурно-бытового обслуживания, которая позволяет в соответствии с проектной системой расселения, основанной на иерархической соподчиненности опорных центров, создавать экономически целесообразную социальную инфраструктуру.

За основу определения состава учреждений и предприятий обслуживания должна приниматься периодичность посещения различных учреждений.

Всего выделяется 3 ступени:

1 ступень – должна состоять из культурно-бытовых учреждений и предприятий повседневного пользования, которые располагаются в непосредственной близости к местам проживания и работы населения.

На перспективу данные учреждения должны обслуживать население, проживающее в радиусе 30 минут пешеходной доступности от них, а также, за счет выездных форм или временными облегченными зданиями (павильоны, ларьки). В условиях рыночной экономии таких учреждений (например, торговых точек) будет столько, сколько будет оправдано условиями сбыта и спроса, что определит экономическую целесообразность их функционирования.

2 ступень – учреждения периодического пользования, посещаемые населением не реже одного раза в месяц. 

3 ступень – учреждения эпизодического пользования, посещаемые населением реже одного раза в месяц (специализированные учебные заведения, театры, концертные и выставочные залы и др.). Большая часть таких учреждений сосредоточена в нашем случае в Санкт-Петербурге.
6.1. Образование

Поддержка образования ведётся на всех уровнях власти. На федеральном уровне действует Приоритетный национальный проект «Образование».

На региональном уровне на территории Ленинградской области действует долгосрочная целевая программа «Приоритетные направления развития образования Ленинградской области на 2011-2015 годы». В программу входят следующие разделы и подпрограммы: 

Раздел 1: Реализация национальной образовательной стратегии «Наша новая школа»

1. «Обновление содержания общего образования»;

2. «Развитие кадрового потенциала системы образования»;

3. «Развитие материально-технической базы образования»;

4. «Развитие творческого потенциала учащихся»;

5. «Сохранение и укрепление здоровья в условиях образования»;

6. «Государственно-общественное управление образованием. Расширение самостоятельности школ»

Раздел 2: Реализация актуальных направлений развития региональной системы образования

1. «Обеспечение преемственности дошкольного и начального школьного образования»;
2. «Развитие системы профессионального образования»;

3. «Развитие системы дополнительного образования»;

4. «Развитие системы воспитания»;

5. «Мониторинг качества реализации образовательных стандартов и качества образовательных услуг»;

6. «Система сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья»;
7. «Психолого-педагогическая поддержка процессов развития ребенка в образовательной среде»;

8. «Информатизация образования».

Основными целями программы являются:

· Реализация национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».

· Развитие образовательной инфраструктуры

· Развитие кадрового потенциала системы образования 

· Расширение разнообразия форм получения общего образования, 

· Развитие системы выявления и поддержки талантливых учащихся, 

· Формирование оптимальных моделей управления образованием 

· Формирование современной системы оценки качества образования, 

· Развитие инновационной деятельности, направленной на реализацию современных государственных и региональных задач развития образования и пр.

Организация предоставления общего (начального, среднего и полного) образования в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» относятся к вопросам местного значения муниципального района.

Кроме того, на территории Ленинградской области применяется соглашение «О сотрудничестве между правительством Ленинградской области, администрациями муниципальных образований и застройщиками при реализации проектов комплексного освоения земельных участков в целях жилищного строительства на территории Ленинградской области». Программа данного соглашения предполагает, что зарегистрированные на территории региона строительные компании могут рассчитывать на возврат части уплаченных налогов (не более 70%) в виде субсидий муниципальным образованиям на выкуп построенных объектов социальной инфраструктуры.
В связи с прогнозируемым ростом уровня рождаемости удельный вес детских возрастов увеличится, что влечёт за собой потребность в строительстве новых детских дошкольных учреждений (ДДУ). 

· По нормативам СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» расчётный уровень обеспечения детей ДОУ в пределах 85 %;

· Норматив «Методики определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» – 60 % в городе и 40 % - в сельской местности.

· Согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Ленинградской области, утвержденных постановлением Правительства Ленинградской области от 22 марта 2012 года № 83, – 51-60 мест на 1000 жителей.

В проекте принимается – 60 мест на 1000 жителей при условии 100 % посещаемости детьми ДДУ.
Таблица 2 Расчёт норматива обеспечения детскими дошкольными учреждениями
	Показатели
	Единицы измерения
	1очередь
	Расчётный срок 

	Дети в возрасте 0-6 лет включительно
	% от всего населения
	6,1
	6,1

	Дети, посещающие ДДУ
	% от всей возрастной группы дошкольников
	100
	100

	
	мест на 1000 жителей
	61
	61

	ИТОГО расчётный норматив
	
	61
	61


Таблица 3 Расчёт норматива обеспечения общеобразовательными школами

	Показатели
	1 очередь
	Расчётный срок 

	Дети в возрасте 6-17 лет,
	8,92
	9,18

	% от всего населения
	
	

	в том числе:  6-летки
	0,11
	0,10

	 7-15 лет
	7,20
	7,30

	 16-17 лет
	1,61
	1,78

	Всего подлежит обучению в общеобразовательной школе,
	8,19
	8,39

	% от всего населения
	
	

	в том числе:  6-летки (20 %)
	0,022
	0,02

	 7-15 лет (100 %)
	7,20
	7,30

	 16-17 лет (60 %)
	0,965
	1,07

	ИТОГО расчётный норматив,
	81,87
	83,9

	мест на 1000 жителей
	
	


Потребность в школах на расчётный срок составит 84 места на 1000 жителей и 82 места на 1000 жителей на 1 очередь.
Таблица 4 Расчет потребности в детских дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах

	Этапы реализации генерального плана
	Показатели
	Детские дошкольные учреждения, мест
	Общеобразовательные школы, мест

	Отчётный 
	Существующие
	170
	560

	1 очередь 
	Потребность
	4435
	5960

	
	Существующие сохраняемые
	190*
	560

	
	Новое строительство
	4245
	5400

	Расчётный срок 
	Потребность
	5940
	8180

	
	Существующие сохраняемые
	190*
	560

	
	Новое строительство
	5750
	7620


* возможно увеличение емкости существующего детского сада в д. Лаголово на 20 мест

Согласно представленным данным, потребность в местах в общеобразовательных школах и детских садах на 1 очередь и расчетный срок не может быть обеспечена существующими учреждениями. 

Генеральным планом предлагается:

на 1 очередь:

·  выполнение капитального ремонта существующего детского сада в д. Лаголово с увеличением его емкости на 20 мест;

·  строительство 8 детских садов на инвестиционной площадке № 1 в д. Лаголово общей емкостью 1950 мест;

·  строительство 9 детских садов на инвестиционной площадке № 3 в д. Михайловка общей емкостью 1355 мест;

·  строительство 3 детских садов (в том числе с начальной школой) общей емкостью 960 мест на инвестиционной площадке № 4 в д. Мухоловка; 

·  выполнение капитального ремонта существующей общеобразовательной школы в д. Лаголово;

· строительство 3 общеобразовательных школ на инвестиционной площадке № 1 в д. Лаголово общей емкостью 2945 мест.

·  строительство 3 общеобразовательных школ на инвестиционной площадке № 3 в д. Михайловка общей емкостью 2075 мест;

·  строительство 1 общеобразовательной школы на 1100 мест и одной начальной школы в здании, совмещенном с детским садом на инвестиционной площадке № 4 в д. Мухоловка.

на расчетный срок:

·  строительство 4 детских садов на инвестиционной площадке № 2 в д. Мухоловка общей емкостью 835 мест;

·  строительство 1 детского сада на инвестиционной площадке № 5 в д. Лаголово общей емкостью 70 мест;

·  строительство 3 детских садов на инвестиционной площадке № 6 в д. Лаголово общей емкостью 580 мест;

·  строительство 1 детского сада на инвестиционной площадке № 7 в д. Мухоловка на 20 мест;

·  строительство 2 общеобразовательных школ на инвестиционной площадке № 2 в д. Мухоловка общей емкостью 1300 мест.

·  строительство 1 общеобразовательной школы на инвестиционной площадке № 6 в д. Лаголово общей емкостью 900 мест.

6.2. Здравоохранение

Обеспечение охраны здоровья граждан, планирование и строительство объектов здравоохранения и сети лечебно-профилактических учреждений является социально-значимым видом обслуживания и должно определяться государственной политикой.

Действует региональная программа «Государственная программа Ленинградской области «Развитие здравоохранения в Ленинградской области», утвержденная постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2014.

Согласно положениям действующего Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации основными принципами охраны здоровья граждан являются:

1) соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий;

2) приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи;

3) приоритет охраны здоровья детей;

4) социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья;

5) ответственность органов государственной власти и органов местного самоуправления, должностных лиц организаций за обеспечение прав граждан в сфере охраны здоровья;

6) доступность и качество медицинской помощи;

7) недопустимость отказа в оказании медицинской помощи;

8) приоритет профилактики в сфере охраны здоровья;

9) соблюдение врачебной тайны.

Согласно Методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренной Распоряжением Правительства Российской Федерации № 1063-р от 3 июля 1996 года (ред. от 13 июля 2007 года № 923-р), Региональным нормативам градостроительного проектирования Ленинградской области, утвержденных постановлением Правительства Ленинградской области от 22 марта 2012 года № 83, норматив обеспеченности амбулаторно-поликлиническими учреждениями на тысячу жителей на расчётный срок составляет 17,0 посещений в смену.

Ёмкости существующей амбулатории в д. Лаголово недостаточно для обслуживания населения Лаголовского сельского поселения. 

Больницы (стационара) в Лаголовском сельском поселении не предусматривается.

Проектом предлагается

на 1 очередь:

· строительство поликлиники до 200 посещений в смену в д. Лаголово;

· строительство поликлиники на инвестиционной площадке № 1 в д. Лаголово до 700 посещений в смену.

· организация 3 аптек на территории д. Михайловка (инвестиционная площадка № 3) во встроенных помещениях.

· организация 3 аптек на территории д. Лаголово (инвестиционная площадка № 1) во встроенных помещениях.

на расчетный срок:

· строительство поликлиники на инвестиционной площадке № 2 в д. Мухоловка до 700 посещений в смену.

· организация 3 аптек на территории д. Мухоловка (инвестиционные площадки № 3, № 4) во встроенных помещениях.

6.3. Физкультура и спорт

Развитие физической культуры в поселении является одной из приоритетных социальных задач.

Действует федеральная программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации» на 2016-2020 годы.

В Ленинградской области отношения в сфере физической культуры и спорта регулируются областным законом от 30 декабря 2009 года № 118-оз «О физической культуре и спорте в Ленинградской области».

Для полноценного развития массовой сети учреждений физкультуры и спорта в жилых районах необходимо формирование двух уровней: районного и местного, приближённого к жилью.

К районному уровню относятся стадионы, отдельно стоящие залы, бассейны, встроенно-пристроенные сооружения, приспособленные помещения, парковые физкультурно-рекреационные сооружения.

К местному уровню относятся открытые плоскостные сооружения, физкультурно-оздоровительные клубы (подростковые, молодёжные, семейные), формируемые на базе стадионов и спортзалов школ, за счёт использования первых этажей жилых домов, пристроек, а также строительства новых открытых и крытых спортсооружений (катков, бассейнов) на свободных площадках.

Для обеспечения доступности занятий физкультурой и спортом необходимо создать достаточно спортивно-оздоровительных учреждений, расположенных непосредственно в микрорайонах. Поэтому неизбежно новое строительство на вновь осваиваемых территориях, а также капитальный ремонт существующих помещений. 

В Генеральном плане предусмотрено:

· обустройство существующего футбольного поля в д. Лаголово и организация новых спортивных площадок (футбольные, баскетбольные, волейбольные площадки, теннисные корты, в зимнее время – открытые катки и хоккейные коробки) в проектируемых кварталах жилой застройки. Новые детские сады оборудуются бассейнами. Кроме того, предусмотрено строительство: современного физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном (25 м, на 6-8 дорожек), ДЮСШ.

на 1 очередь:

· строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в д. Лаголово (площадь зеркала воды – 375-500 м2).

· капитальный ремонт спортивного зала (в том числе при школе).

· строительство плоскостных сооружений общей площадью 134,5 тыс. кв. м (с учетом плоскостных сооружений общеобразовательных школ).

на расчётный срок:

· строительство ДЮСШ в д. Лаголово.

· строительство плоскостных сооружений общей площадью 182,6 тыс. м2 (с учетом плоскостных сооружений общеобразовательных школ).

6.4. Культура

На территории Ленинградской области действуют следующие долгосрочные целевые программы:

Федеральные:

· Программа «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы;

· Программа «Культура России» на 2012-2018 годы.
Мощности существующего Дома культуры недостаточно для предполагаемой численности населения Лаголовского сельского поселения.

Проектом предлагается реконструкция существующего Дома культуры, включающего в себя клуб, учреждение дополнительного образования (кружковые помещения). 

Проектом предлагается размещение в д. Лаголово, д. Михайловка, единых социо-культурных досуговых центров, которые включали бы в себя клуб, учреждение дополнительного образования (кружковые помещения), спортивный (тренажерный) зал. 

Генеральным планом предлагается:

на 1 очередь:

· капитальный ремонт Дома культуры в д. Лаголово;

· увеличение книжного фонда существующей библиотеки, обустройство интернет-зала при библиотеке, оборудование ее копировальной техникой, строительство общеобразовательных школ.

на расчётный срок:

· организация клуба вместимостью 340 мест на территории многофункционального торгово-досугового центра в д. Лаголово; 

· строительство медиа-комплекса;

· строительство выставочного комплекса в д. Михайловка;

· строительство образовательного комплекса в д. Михайловка;

· строительство театрально-зрелищного комплекса в д. Михайловка;

· строительство детской школы искусств.

Требуемая площадь для проведения культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности для учреждений культуры и искусства на расчетный период составляет:

50 кв.м/1000 жителей × 97,5 т.ч. = 4,9 тыс. кв.м.

6.5. Предложения в сфере молодежной политики

Молодёжная политика – политика, направленная на воспитание молодёжи, создание условий и возможностей для социализации и самореализации молодёжи. Основные направления молодёжной политики можно распределить по следующим сферам: туризм, экология, спорт, пропаганда социальных ценностей, социальная реклама.

Основными задачами молодёжной политики являются:

· обеспечение конституционных прав молодого гражданина на получение гарантированных социальных услуг в сфере молодежной политики; 

·  повышение общественно-политической активности молодежи, содействие продвижению способных и компетентных молодых людей на должности в органах исполнительной власти и законодательной власти; 

· повышение уровня гражданско-патриотического сознания и поведения молодежи, воспитание уважения к историческому и культурному наследию; 

· реализация научно-технического и творческого потенциала молодежи; 

· стимулирование инновационной деятельности молодых людей; 

· создание условий для повышения интеллектуального и духовно-нравственного уровня молодежи; 

· развитие системы социальных служб и клубов для молодежи, информационного обеспечения молодежи, новых форм организации досуга и отдыха; 

· профилактика асоциального поведения в молодежной среде, пропаганда здорового образа жизни; 

· повышение социального статуса молодой семьи; 

· изменение общественной установки населения на повышение ценности семьи, укрепление института семьи; 

· повышение качества работы со студенческой и профессионально обучающейся молодежью; 

· повышение профессионального уровня и информированности специалистов, работающих в сфере молодежной политики. 

К специализированным учреждениям молодёжной политики относятся многофункциональные молодежные центры, дома молодежи, центры профориентации и досуга. Кроме того, мероприятия молодёжной политики могут осуществляться учреждениями культуры (домами культуры, библиотеками и т.п.), учреждениями дополнительного образования, спортивными комплексами, учреждениями социального обслуживания населения.

Следует отметить, что часть регулярных мероприятий молодёжной политики относится к сферам спорта, физической культуры и дополнительного образования, которые рассмотрены в соответствующих разделах проекта.

Молодёжная политика осуществляется через регулярные мероприятия и эпизодические акции.

Нормативы минимального обеспечения молодежи на территории Ленинградской области региональными (государственными) и муниципальными учреждениями по месту жительства (многофункциональные молодежные центры, дома молодежи, центры профориентации и досуга) утверждены постановлением Правительства Ленинградской области от 22 марта 2012 года «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области» (п. 2.3.124.; п. 2.3.125.). 

В соответствии с ними норматив обеспеченности населения сельских поселений Ленинградской области учреждениями, осуществляющими работу с детьми и молодёжью, составляет не менее одного многопрофильного центра (клуба) или отдела (сектора) по работе с молодёжью на базе существующих учреждений культуры, учреждений дополнительного образования и других специализированных учреждений по работе с молодёжью.

Нормативы обеспеченности населения муниципальных образований учреждениями органов по делам молодежи при среднем показателе численности молодежи в муниципальном образовании - 25 процентов от общей численности населения предусматривают нормативный процент заполняемости учреждений - 10 процентов от общей численности молодежи муниципального образования. 

На расчётный срок численность населения Лаголовского сельского поселения определена проектом в размере 97,5 тыс. человек. Ориентировочная численность молодёжи составит около 24000 человек, 10 % от этого числа – 2400 человек потенциальные посетители многопрофильного центра по работе с молодёжью. Согласно рекомендуемым показателям, характеризующим масштаб деятельности многопрофильного муниципального учреждения емкостью более 800 чел. (из расчета 1 м2 на 1 чел. общей площадью) общая площадь многопрофильных центров составит 2400 м2.

Генеральным планом предлагается на расчетный срок организация двух Молодёжных центров общей площадью 2400 м2 с числом занимающихся порядка 2400 человек и молодежного бизнес-инкубатора площадью не менее 200 м2 на территории предлагаемых торгово-досуговых центров и образовательного центра в д. Лаголово и д. Михайловка. 

Кроме того, организация и проведение мероприятий молодёжной политики будет вестись при уже существующих учреждениях - Доме культуры, ДЮСШ, библиотеке, общеобразовательной школе.

6.6. Торговля и общественное питание

Основным направлением развития сферы общественного питания станет дальнейшее увеличение количества предприятий и их суммарного торгового оборота. 

На расчётный срок поселению потребуется порядка 3900 посадочных мест в учреждениях общественного питания. Для этого Генеральным планом предусматривается размещение соответствующих объектов в проектируемых жилых кварталах. 

Предполагается размещение предприятий торговли с соблюдением радиусов доступности, укрупнение объектов путем создания торговых комплексов и центров, формирование торговых зон. Проектом предлагается строительство торгово-досуговых центров в д. Лаголово, д. Мухоловка и д. Михайловка.

В целом на расчетный срок потребуется около 40 тыс. м2 торговой площади с учетом сезонного населения.

Возможно размещение объектов нестационарной торговли (ларьки, павильоны и пр.) (см. приказ комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 28 сентября 2011 года № 24 «О порядке разработки и  утверждения органом местного самоуправления городских и сельских поселений, Сосновоборского городского округа Ленинградской области схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной и муниципальной собственности, и признании утратившим силу приказа комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка от 20 декабря 2010 года № 19»).

Рыночные условия могут корректировать потребность поселения в учреждениях торговли и общественного питания в большую или меньшую сторону. 

6.7. Жилищно-коммунальное хозяйство и бытовое обслуживание

Для людей, проживающих в частном фонде, а также для обслуживания общественного сектора существует потребность в услугах прачечной. Генеральным планом предлагается организация прачечных-химчисток (на 3900 кг белья в смену) в многофункциональных торговых и досуговых центрах, расположенных в д. Лаголово, в д. Михайловка и д. Мухоловка. 

Генеральным планом предлагается предлагается строительство мини гостиницы в д. Михайловка на 50 мест. 

На расчетный срок планируется строительство здания пожарного депо у д. Мухоловка. 

Площадь земельного участка кладбища составит 11,9 га. Проектом предлагается расширение территории существующего кладбища. 

Таким образом, Генеральным планом предлагается:

на 1 очередь:

· строительство прачечных в д. Лаголово, д. Михайловка, д. Мухоловка;

· строительство мини-гостиницы;

· расширение существующего кладбища.

на расчётный срок:

· строительство пожарного депо;

6.8. Целевые индикаторы Программы

Целевые индикаторы Программы, включают технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры.

Перечень целевых индикаторы Программы сформирован с учетом Постановления Правительства РФ от 17.12.2012 № 1317 (ред. от 09.07.2016) «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов" и подпункта "и" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления».

Базовые и планируемые значения целевых индикаторы Программы представлены в таблице
Таблица 5 Базовые и планируемые значения целевых индикаторов программы комплексного развития социальной инфраструктуры
	Наименование учреждения
	Единицы измерения
	Общая ёмкость
	Общая ёмкость в расчёте на 1000 жителей
	Норматив на 1000 жителей
	Потребность
	Новое строительство

	
	
	
	
	
	до 2032 года
	в т.ч. до 2022 г
	до 2032 года
	в т.ч. до 2022 г

	1. Образование

	Детские дошкольные учреждения 
	мест
	170
	47,2
	61
	5940
	4435
	5770
	4265

	Общеобразовательные школы 
	- « -
	560
	155,6
	84
	8180
	5960
	7620
	5400

	2. Здравоохранение 

	Поликлиники (без стационара)
	посещений в смену
	60
	16,7
	17
	1660
	960
	1600
	900

	3. Физкультура и спорт

	Спортивные залы
	м2 пола
	0,315
	80
	60
	5850
	4095
	ДЮСШ, общеобразовательные школы
	Физкультурно-оздоровительный комплекс (с бассейном), общеобразовательные школы

	Плоскостные сооружения 
	тыс. м2
	7,5
	2,1
	1,95
	190
	142
	182,5
	134,5

	
	
	
	
	
	
	
	По ходу жилищного строительства и строительства общеобразовательных школ

	Бассейн
	м2 зеркала воды
	0
	—
	75
	2300
	1775
	Бассейн (6 шт.)
	Физкультурно-оздоровительный комплекс (с бассейном) 3 шт.

	4. Культура

	Помещения для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности
	м2
	1300
	360
	50-60
	4875
	3640
	Торгово-досугового центра, выставочного центра, театрально-зрелищного комплекса, детской школы искусств, медиа-комплекса
	Капитальный ремонт Дома культуры, общеобразовательных школ

	Библиотеки
	тыс. ед. хранения
	6,1
	1,7
	1,5
	146
	109
	увеличение книжного фонда,

	
	
	
	
	
	
	
	общеобразовательных школ, 

	
	
	
	
	
	
	
	образовательного комплекса, детской школы искусств
	

	
	
	
	
	
	
	
	обустройство Интернет-зала,

	
	
	
	
	
	
	
	оснащение копир. оборудованием

	5. Молодёжная политика

	Молодёжные центры (при торгово-досуговом центре и образовательном комплексе)
	м2
	0
	 
	более 800 чел. (из расчета 1 м2 на 1 чел.)
	2400
	1200
	2400
	1200

	Молодежный бизнес-инкубатор (при образовательном комплексе)
	м2
	0
	 
	 
	не менее 200
	–
	не менее 200
	–

	6. Торговля и общественное питание

	Предприятия торговли
	м2торг. площади
	929
	258,1
	405,3*
	39922
	25830
	торгово-досуговых центров

	Предприятия общественного питания
	пос. мест
	80
	22
	40
	3900
	2912
	торгово-досуговых центров

	7. Жилищно-коммунальное хозяйство и коммунальное обслуживание

	Прачечные
	кг/
смену
	—
	—
	40
	3900
	2912
	торгово-досуговых центров

	Гостиниц
	мест
	—
	—
	—
	50
	
	гостиницы
	

	Пожарное депо
	ед./ам
	—
	—
	0,1
	1/10
	-
	пожарного депо
	

	Кладбище
	га
	8,99
	
	0,24
	11,06
	11,06
	2,07
	2,07


* - норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов по Ломоносовскому району Ленинградской области в соответствии с Приложением 9.II. Нормативы минимальной обеспеченности населения муниципальных районов и городского округа торговыми объектами. Региональные нормативы градостроительного проектирования Ленинградской области. 2012 (с учётом сезонного населения)

Таблица 6 Индикаторы в области молодёжной политики. Развитие сети учреждений молодёжной политики
	Мероприятия 

молодёжной политики
	Цель
	Место проведения
	Охват детей и молодёжи
	Предложения Генерального плана

	I. Регулярные мероприятия – представлены, главным образом, спортивными секциями, школами искусств и кружками различных направлений.                         В соответствии с СП 42.13330.2011 емкость внешкольных учреждений должна составлять 10 % общего числа школьников.

	спортивные секции
	развитие спорта, поддержание здоровья молодёжи, пропаганда здорового образа жизни
	при ДЮСШ и общеобразовательных школах
	В соответствии с СП 42.13330.2011 – 2,3 % общего числа школьников
	на 1 очередь – 140 чел.

на расчётный срок – 190 чел.

	детские школы искусств, в том числе: 

· музыкальная, 

· художественная,

· хореографическая,

различные ансамбли, танцеваль​ные, театральные коллективы и т.п.
	развитие эстетического вкуса, артистических способностей детей, поддержка творческой и талантливой молодежи,


	в отдельных зданиях, при Доме культуры и в здании Детской школы искусств.
	В соответствии с СП 42.13330.2011 – 2,7 % общего числа школьников
	на 1 очередь – 160 чел.

на расчётный срок – 220 чел.

	станции юных туристов, натуралистов, техников, кружки рукоделия, кулинарии и прочие кружки
	занятость школьников во внеурочное время, расширение кругозора, развитие навыков взаимодействия детей с окружающей средой.
	в отдельном здании, при Доме культуры,  библиотеке, школах, образовательном центре
	В соответствии с СП 42.13330.2011– 5 % от общего числа школьников
	на 1 очередь – 300 чел.

на расчётный срок – 410 чел.

	молодёжный бизнес-инкубатор
	работа со студенческой и профессионально обучающейся молодежью, содействие трудовой адаптации и занятости молодежи,

предоставление необходимой для старших школьников и выпускников школ информации:

· о востребованности специальностей на рынке труда, 

· азы предпринимательства (бизнес-план предприятия) и пр.


	в отдельном здании, при Доме культуры, общеобразовательных школах, досуговом центре.
	10-30 % старших школьников 


	на расчетный срок – организация Молодёжных центров общей площадью порядка 2400 м2 и молодежный бизнес-инкубатор площадью не менее 200 м2 на территории предлагаемых торгово-досуговых центров и образовательного центра в д. Лаголово, д. Михайловка

	II. Эпизодические мероприятия – мероприятия, проводимые не чаще 1 раза в месяц, направленные на повышение интереса детей и молодёжи к различным сферам жизнедеятельности. 

	фестивали и музыкальные концерты различных направ​ле​ний, реконструкции истори​чес​ких событий
	организация и проведение культурно-массовых, молодежных мероприятий,

историко-патриотическое просвещение молодежи,


	на открытых площадках 


	Определяется возмож​нос​тями территории, вмести​мостью выбранных площа​док.

Близость Санкт-Петербурга практически гарантирует при​влечение значительного числа участников.
	Резервирование земель​ных участков, оборудо​вание их необходимой инфраструктурой на период проведения мероприятий.

	«экологическая тропа»
	изучение объектов и явлений природы, ознакомление с богатством и разнообразием местной флоры и фауны, изучение антропогенного воздействия на объекты природы.
	природные ландшафты вблизи населённых пунктов
	Ограничивается только общей численностью школь​ников среднего и старшего школьного возраста.
	Привлечение детей и молодёжи через объекты общего и дополнительного образования.

	«дни чистоты»
	проведение учебной и пропагандистс​кой работы по вопросам охраны природы; создание условий для вос​питания экологически грамотной куль​туры поведения человека в окру​жающей среде
	участки в населённых пунктах, а также территории вне населённых пунктов, в мес​тах отдыха населения
	Охват детей и молодёжи без ограничения возраста.


	Привлечение детей и молодёжи через объекты общего и дополнительного образования.


6.9. Соответствие целевых индикаторов Программы мероприятиям и видам объектов социальной инфраструктуры в области культуры

Соответствие целевых индикаторов Программы мероприятиям и видам объектов социальной инфраструктуры представлены в таблице 7.

Таблица 7
	Наименование мероприятия
	Наименование целевого индикатора
	Цели и задачи Программы

	Проектирование

	Помещения для культурно-массовой работы с населением, досуга и любительской деятельности
	Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности
	- доступность объектов социальной инфраструктуры поселения для населения поселения, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения;

- сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры поселения;

- достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в областях физической культуры и массового спорта, культуры, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения;



	Строительство (реконструкция)

	Помещения для культурно-массовой работы с населением, досуга и любительской деятельности
	Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности
	- доступность объектов социальной инфраструктуры поселения для населения поселения, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения;

- сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры поселения;

- достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в областях физической культуры и массового спорта, культуры, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения;


	Капитальный ремонт

	Учреждение клубного типа
	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры
	- безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры поселения;



	Иные мероприятия

	Обеспечение совершенствования форм деятельности учреждений культуры в сельской местности
	Повышение эффективности деятельности

учреждений культуры в сельской местности
	- эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры

	Укрепление материальной базы учреждений культуры в сельской местности


	Повышение уровня обеспеченности учреждениями культуры в сельской местности
	- безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры поселения;

- эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры


7. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры поселения, целям и задачам программы, источникам финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и внебюджетные средства (далее - укрупненная оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов).
Укрупненная оценка объемов финансирования мероприятий выполнена на основании приказа Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 августа 2014 г. № 506/пр "О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры" (НЦС 81-02-05-2014, часть 5 Спортивные здания и сооружения; НЦС 81-02-06-2014 Часть 6. Объекты культуры (приложение № 5 и № 6 к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 28 августа 2014 г. № 506/пр).

Государственные укрупненные нормативы цены строительства (далее – НЦС), приведенные в сборниках НЦС 81-02-05-2014, НЦС 81-02-06-2014 предназначены для планирования инвестиций (капитальных вложений), оценки эффективности использования средств, направляемых на капитальные вложения, и подготовки технико-экономических показателей в задании на проектирование объектов культуры и объектов физкультуры и спорта, строительство которых финансируется, в том числе с привлечением средств федерального бюджета. С учетом мнения, высказанного в письме Минстроя РФ от 20 мая 2015 г. № 14998-АС104, стоимость объектов капитально строительства не зависит от источника финансирования и таким образом может использоваться при формировании бюджетов других уровней.

При формировании бюджетов следует учитывать, что ориентировочная стоимость сформирована в ценах 2014 года и привязана к территории Ленинградской области.
Укрупненные нормативы представляют собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для возведения автомобильных дорог, рассчитанный на установленную единицу измерения (1 км, 100 м2, 1 место).
Укрупненная оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) учитывает, что Программа разработана в отношении объектов физической культуры и массового спорта, культуры с учетом сборников НЦС 81-02-05-2014, НЦС 81-02-06-2014.

Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Лаголовского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области разработаны на основании:
· Генерального плана МО «Лаголовское сельское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
· Федеральных  программ:
· Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 годы.

· Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 – 2020 г.г.

· Программа «Доступная среда» на 2016-2020 годы.

· Программа «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы;

· Программа «Культура России» на 2012-2018 годы.
· Программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации» на 2016-2020 годы
· Региональных программ:
· Государственная программа Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области» на 2014 – 2025 годы.

· Долгосрочная целевая программа «Приоритетные направления развития образования Ленинградской области» на 2016- 2020 годы.

· Государственная программа Ленинградской области «Развитие здравоохранения в Ленинградской области» утвержденная постановлением Правительства Ленинградской области №405 от 14.11.2013. 

· Стратегии социально-экономического развития муниципального образования и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования,

· Плана и программы комплексного социально-экономического развития поселения, инвестиционных программ и договоров, предусматривающих обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры.
Включенные в программу мероприятия обеспечивают достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения объектами социальной инфраструктуры и доступность объектов для населения в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области
.
7.1. План-график (очередность реализации) мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры
	Наименование объекта
	Мощность / пропускная способность
	Сроки реализации
	Ответственные исполнители
	Источники финансирования
	Примечание
	Объемы финансирования, тыс. руб.


	
	
	
	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2027
	2032

	Объекты дошкольного, начального и общего образования
	
	
	
	
	
	
	

	Существующий детский сад в д. Лаголово
	190 мест
	2022
	Администрация Ломоносовского района
	Бюджет поселения
	Капитальный ремонт
	
	
	ПСД 2500
	СМР 40000
	СМР 20000
	
	

	8 детских садов на инвестиционной площадке № 1 в д. Лаголово
	1950 мест
	2022
	Администрация Ломоносовского района
	Бюджет поселения и привлеченные инвестиционные внебюджетные средства
	Новое строительство
	ПСД 5000
	СМР 50000
	СМР 120000
	СМР 120000
	СМР 120000
	
	

	9 детских садов на инвестиционной площадке № 3 в д. Михайловка
	1355 мест
	2022
	Администрация Ломоносовского района
	Бюджет поселения и привлеченные инвестиционные внебюджетные средства
	Новое строительство
	ПСД 5500
	СМР 50000
	СМР 120000
	СМР 120000
	СМР 180000
	
	

	3 детских сада (в том числе с начальной школой) на инвестиционной площадке № 4 в д. Мухоловка
	960 мест
	2022
	Администрация Ломоносовского района
	Бюджет поселения и привлеченные инвестиционные внебюджетные средства
	Новое строительство
	
	
	ПСД

3000
	СМР 90000
	СМР 90000
	
	

	Существующая общеобразовательной школа в д. Лаголово
	560 мест
	2022
	Администрация Ломоносовского района
	Бюджет поселения
	Капитальный ремонт
	
	
	
	ПСД 2500
	СМР 65000
	
	

	3 общеобразовательные школы на инвестиционной площадке № 1 в д. Лаголово
	2945 мест
	2022
	Администрация Ломоносовского района
	Бюджет поселения и привлеченные инвестиционные внебюджетные средства
	Новое строительство
	
	ПСД 5500
	СМР 60000
	СМР 120000
	СМР 120000
	
	

	3 общеобразовательные школы на инвестиционной площадке № 3 в д. Михайловка
	2075 мест
	2022
	Администрация Ломоносовского района
	Бюджет поселения и привлеченные инвестиционные внебюджетные средства
	Новое строительство
	
	ПСД 5500
	СМР 60000
	СМР 120000
	СМР 120000
	
	

	1 общеобразовательная школа и одна начальная школа в здании, совмещенном с детским садом на инвестиционной площадке № 4 в д. Мухоловка
	1100 мест
	2022
	Администрация Ломоносовского района
	Бюджет поселения и привлеченные инвестиционные внебюджетные средства
	Новое строительство
	
	
	ПСД 1900
	СМР 60000
	СМР 55000
	
	

	4 детских сада на инвестиционной площадке № 2 в д. Мухоловка
	835 мест
	2032
	Администрация Ломоносовского района
	Бюджет поселения и привлеченные инвестиционные внебюджетные средства
	Новое строительство
	
	
	
	
	
	ПСД  3500
	СМР 290000

	1 детский сад на инвестиционной площадке № 5 в д. Лаголово
	70 мест
	2032
	Администрация Ломоносовского района
	Бюджет поселения и привлеченные инвестиционные внебюджетные средства
	Новое строительство
	
	
	
	
	
	ПСД 1500
	СМР 80000

	3 детских сада на инвестиционной площадке № 6 в д. Лаголово
	580 мест
	2032
	Администрация Ломоносовского района
	Бюджет поселения и привлеченные инвестиционные внебюджетные средства
	Новое строительство
	
	
	
	
	
	ПСД  3500
	СМР 220000

	1 детский сад на инвестиционной площадке № 7 в д. Мухоловка
	20 мест
	2032
	Администрация Ломоносовского района
	Бюджет поселения и привлеченные инвестиционные внебюджетные средства
	Новое строительство
	
	
	
	
	
	ПСД 1500
	СМР 80000

	2 общеобразовательные школы на инвестиционной площадке № 2 в д. Мухоловка
	1300 мест
	2032
	Администрация Ломоносовского района
	Бюджет поселения и привлеченные инвестиционные внебюджетные средства
	Новое строительство
	
	
	
	
	
	ПСД 3500
	СМР 280000

	1 общеобразовательная школа на инвестиционной площадке № 6 в д. Лаголово
	900 мест
	2032
	Администрация Ломоносовского района
	Бюджет поселения и привлеченные инвестиционные внебюджетные средства
	Новое строительство
	
	
	
	
	
	ПСД 1700
	СМР 140000

	Объекты здравоохранения
	
	
	
	
	
	
	

	Поликлиника в д. Лаголово
	200 пос./смена
	2022
	Администрация Ломоносовского района
	Бюджет поселения и привлеченные инвестиционные внебюджетные средства
	Новое строительство
	
	ПСД 2500
	СМР 30000
	СМР 90000
	СМР 60000
	
	

	Поликлиника на инвестиционной площадке № 1 в д. Лаголово
	700 пос./смена
	2022
	Администрация Ломоносовского района
	Бюджет поселения и привлеченные инвестиционные внебюджетные средства
	Новое строительство
	
	ПСД 3500
	СМР 30000
	СМР 90000
	СМР 140000
	
	

	3 аптеки на территории д. Михайловка (инвестиционная площадка № 3) во встроенных помещениях
	-
	2022
	Администрация Ломоносовского района
	Привлеченные инвестиционные внебюджетные средства
	Новое строительство
	
	
	ПСД 500
	СМР 30000
	
	
	

	3 аптеки на территории д. Лаголово (инвестиционная площадка № 1) во встроенных помещениях
	-
	2022
	Администрация Ломоносовского района
	Привлеченные инвестиционные внебюджетные средства
	Новое строительство
	
	ПСД 500
	СМР 30000
	
	
	
	

	Поликлиника на инвестиционной площадке № 2 в д. Мухоловка
	700 пос./смена
	2032
	Администрация Ломоносовского района
	Бюджет поселения и привлеченные инвестиционные внебюджетные средства
	Новое строительство
	
	ПСД 3500
	СМР 30000
	СМР 90000
	СМР 140000
	
	

	3 аптеки на территории д. Мухоловка (инвестиционные площадки № 3, № 4) во встроенных помещениях
	-
	2032
	Администрация поселения
	Привлеченные инвестиционные внебюджетные средства
	Новое строительство
	
	ПСД 500
	СМР 30000
	
	
	
	

	Объекты спортивной инфраструктуры
	
	
	
	
	
	
	

	Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в д. Лаголово
	площадь зеркала воды – 375-500 м2
	2022
	Администрация поселения
	Бюджет поселения и привлеченные инвестиционные внебюджетные средства
	Новое строительство
	
	ПСД 1500
	СМР 25000
	СМР 20000
	СМР 20000
	
	

	Спортивный зал (в том числе при школе)
	1 шт.
	2022
	Администрация поселения
	Бюджет поселения
	Капитальный ремонт
	
	
	
	ПСД 1500
	СМР 30000
	
	

	Плоскостные сооружения
	общая площадь 134,5 тыс. кв. м (с учетом плоскостных сооружений общеобразовательных школ)
	2022
	Администрация поселения
	Бюджет поселения и привлеченные инвестиционные внебюджетные средства
	Новое строительство
	ПСД 2700
	СМР 15000
	СМР 15000
	СМР 15000
	СМР 15000
	
	

	ДЮСШ в д. Лаголово
	1 шт.
	2032
	Администрация поселения
	Бюджет поселения и привлеченные инвестиционные внебюджетные средства
	Новое строительство
	
	
	
	
	
	ПСД 1500
	СМР 99000

	Плоскостные сооружения
	общая площадь 182,6 тыс. кв. м (с учетом плоскостных сооружений общеобразовательных школ)
	2032
	Администрация поселения
	Бюджет поселения и привлеченные инвестиционные внебюджетные средства
	Новое строительство
	
	
	
	
	
	ПСД 2700
	СМР 68000

	Объекты культуры
	
	
	
	
	
	
	

	Дом культуры в д. Лаголово
	312 мест
	2022
	Администрация поселения
	Бюджет поселения
	Капитальный ремонт
	
	
	ПСД
900
	СМР 
20000
	СМР 30000
	
	

	Библиотека д.Лаголово
	6124 единиц хранения (томов)
	2022
	Администрация поселения
	Бюджет поселения
	увеличение книжного фонда существующей библиотеки, обустройство интернет-зала при библиотеке, оборудование ее копировальной техникой.
	ПСД 300
	СМР 5000
	
	
	
	
	

	Клуб на территории многофункционального торгово-досугового центра в д. Лаголово
	340 мест
	2032
	Администрация поселения
	Бюджет поселения и привлеченные инвестиционные внебюджетные средства
	Новое строительство
	
	ПСД
1500
	СМР 
20000
	СМР 30000
	СМР 20000
	
	

	Медиа-комплекс
	4,9 тыс. м2
	2032
	Администрация поселения
	Привлеченные инвестиционные внебюджетные средства
	Новое строительство
	
	
	
	ПСД 500
	СМР 20000
	
	

	Выставочный комплекс в д. Михайловка
	
	2032
	Администрация поселения
	Привлеченные инвестиционные внебюджетные средства
	Новое строительство
	
	
	
	ПСД 500
	СМР 40000
	
	

	Образовательный комплекса в д. Михайловка
	
	2032
	Администрация поселения
	Привлеченные инвестиционные внебюджетные средства
	Новое строительство
	
	
	
	ПСД 900
	СМР 80000
	
	

	Театрально-зрелищный комплекс в д. Михайловка
	
	2032
	Администрация поселения
	Привлеченные инвестиционные внебюджетные средства
	Новое строительство
	
	
	
	ПСД 900
	СМР 90000
	
	

	Детская школа искусств
	1 шт.
	2032
	Администрация поселения
	Бюджет поселения и привлеченные инвестиционные внебюджетные средства
	Новое строительство
	
	
	
	
	
	ПСД 1500
	СМР 50000

	Два Молодёжных центра
	общей площадью 2400 м2 с числом занимающихся порядка 2400 человек
	2032
	Администрация поселения
	Бюджет поселения и привлеченные инвестиционные внебюджетные средства
	Новое строительство
	
	
	
	
	
	ПСД 5000
	СМР 300000

	Молодежный бизнес-инкубатор на территории предлагаемых торгово-досуговых центров в д. Лаголово
	1 шт.
	2032
	Администрация поселения
	Привлеченные инвестиционные внебюджетные средства
	Новое строительство
	
	
	
	
	
	ПСД 5000
	СМР 180000

	Торговля и общественное питание
	
	
	
	
	
	
	

	Учреждения общественного питания
	3900 посадочных мест
	2032
	Администрация поселения
	Привлеченные инвестиционные внебюджетные средства
	Новое строительство
	
	ПСД

3000
	СМР 25000
	СМР 25000
	СМР 25000
	СМР 25000
	СМР 25000

	Торговые объекты
	40 тыс. м2 торговой площади
	2032
	Администрация поселения
	Привлеченные инвестиционные внебюджетные средства
	Новое строительство
	
	ПСД

3000
	СМР 25000
	СМР 25000
	СМР 25000
	СМР 25000
	СМР 25000

	Жилищно-коммунальное хозяйство и бытовое обслуживание
	
	
	
	
	
	
	

	Прачечные-химчистки  в д. Лаголово, д. Михайловка, д. Мухоловка
	3900 кг белья в смену
	2022
	Администрация поселения
	Привлеченные инвестиционные внебюджетные средства
	Новое строительство
	
	
	
	ПСД 500
	СМР 20000
	
	

	Мини-гостиница в д. Михайловка
	50 мест
	2022
	Администрация поселения
	Привлеченные инвестиционные внебюджетные средства
	Новое строительство
	
	
	
	ПСД 2000
	СМР 60000
	
	

	Существующее кладбище
	до 11,1 га
	2022
	Администрация поселения
	Бюджет поселения
	Расширение
	ПСД 500
	СМР 3000
	СМР 3000
	
	
	
	

	Пожарное депо
	1 шт.
	2032
	Администрация поселения
	Бюджет поселения  и бюджет МЧС РФ
	Новое строительство
	
	
	
	
	
	ПСД 3500
	СМР 150000

	ИТОГО по годам
	14000
	153500
	631800
	1114300
	1585000
	84400
	1987000

	ВСЕГО по программе
	5 570 000,00

Пять миллиардов пятьсот семьдесят миллионов рублей


8. Оценка эффективности мероприятий, включенных в Программу, в том числе с точки зрения достижения расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в области физической культуры и массового спорта, культуры, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения

8.1. Оценка социально-экономической эффективности мероприятий

Оценка социально-экономической эффективности Программы необходима для обозначения соотношения социальных результатов/эффектов и стоимости затраченных ресурсов.

В настоящее время на федеральном уровне отсутствуют единые методологические подходы к оценке социально-экономической эффективности государственных и муниципальных программ.

Под социально-экономической эффективностью социально-значимых программ понимается соотношение стоимости социальных результатов/эффектов, в том числе допускающих возможность измерения в стоимостных показателях, и стоимости затрат на осуществление данных инициатив.

С учетом принятием в Программе показателей социально-экономических результатов/эффектов Программы которые невозможно измерить в стоимостных показателях эффективность реализации Программы определяется через степень достижения запланированных результатов.

Учёт социально-экономического эффекта, полученного в результате выполнения программы, необходим для измерения реальной эффективности оказанных услуг — как социальной, так и социально-экономической.

В настоящей Программе термин «социально-экономическая эффективность» понимается как степень достижения запланированных результатов Программы, т.е. как «эффективность деятельности по реализации программы».

Степень достижения запланированных результатов предполагается оценивать посредством сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов с их плановыми значениями.

Оценка эффективности реализации программы определяется по формуле:
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 где:

E — показатель социально-экономической эффективности реализации про-

граммы;

Dпл — оценка достижения запланированных значений показателей;

Pбс — оценка полноты использования выделенных на реализацию программы средств.

Оценка социально-экономической эффективности мероприятий осуществляется ежегодно путем формирования отчета о достижении показателей эффективности в срок до 15 января года, следующего за отчетным.

Максимальное ожидаемое значение эффективности реализации программы равно 1.

Заказчик Программы с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям.

В случае несоответствия результатов выполнения Программы целям и задачам, а также невыполнения показателей результативности, утвержденной Программой, Заказчик готовит предложения о корректировке сроков реализации Программы и перечня программных мероприятий, путем внесения изменений в Программу.

8.2. Оценка соответствия нормативам градостроительного проектирования

Нормативы градостроительного проектирования поселения, устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в том числе и к объектам социальной инфраструктуры.

Предлагаемый к реализации вариант развития социальной инфраструктуры подлежит учету при подготовке и внесению изменений в местные нормативы градостроительного проектирования поселения в части минимально допустимого уровня обеспеченности объектами социальной инфраструктуры населения поселения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения.

Согласно местным нормативам градостроительного проектирования поселения:

1) для объектов в области культуры и досуга, относящихся к объектам местного значения поселения, устанавливаются следующие значения расчетных показателей:

а) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения поселения:

- дом культуры и творчества или объект аналогичный такому функциональному назначению: обеспеченность не менее одного объекта на территорию поселения;

- здание библиотеки или объект аналогичный такому функциональному назначению: обеспеченность не менее одного объекта на территорию поселения;

б) расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения:

- дом культуры и творчества или объект аналогичный такому функциональному назначению: пешеходно-транспортная доступность не более 30 мин.;

- здание библиотеки или объект аналогичный такому функциональному назначению: пешеходно-транспортная доступность не более 30 мин.

2) для объектов в области физической   культуры   и   массового   спорта, относящихся к объектам местного значения поселения, устанавливаются следующие значения расчетных показателей:

а) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения поселения:

- многофункциональный спортивно-досуговый центр с бассейном или аналогичный объект: обеспеченность не менее одного объекта на территорию поселения;

- открытая спортивная площадка с искусственным покрытием или аналогичный объект: обеспеченность не менее одного объекта на территорию поселения;

б) расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения:

- многофункциональный спортивно-досуговый центр с бассейном или аналогичный объект: пешеходно-транспортная доступность не более 30 мин.;

- открытая спортивная площадка с искусственным покрытием или аналогичный объект: пешеходно-транспортная доступность не более 30 мин.


Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры в Программе соответствуют нормативам градостроительного проектирования поселения.

9. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых показателей Программы

Для обеспечения возможности реализации предлагаемых в составе программы мероприятий (инвестиционных проектов) не требуется внесение дополнительных предложений по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры на территории поселения.

� По данным Федеральной службы государственной статистики.


� Включают местные нормативы градостроительного проектирования поселений, городского округа


� Принятые сокращения:


ПСД – Проектно-сметная документация


СМР – строительно-монтажные работы


� Указана приблизительная стоимость работ на основании укрупненного сметного расчета. Подлежит уточнению в процессе рабочего проектирования	
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