Местная администрация муниципального образования

Лаголовское сельское поселение муниципального образования

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«   »  _________  2023 г.							№ ____

«Об утверждении проекта муниципальной программы «Благоустройство территории и населенных пунктов МО Лаголовское сельское поселение на 2024 г. и плановый период 2025-2025 гг.»

В соответствии с федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Лаголовское сельское поселение

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект муниципальной программы «Благоустройство территории и населенных пунктов МО Лаголовское сельское поселение на 2024 г. и плановый период 2025-2025 гг.» согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования МО Лаголовское сельское поселение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

МО Лаголовское сельское поселение				Д.И. Селиванов

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением местной администрации

Лаголовского сельского поселения

№ __ от _____________2023

(приложение)

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

МО ЛАГОЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

" Благоустройство территории и населенных пунктов МО Лаголовское сельское поселение на 2024 г. и плановый период 2025-2025 гг. "

## Паспорт муниципальной программы МО Лаголовское сельское поселение

"Благоустройство территории и населенных пунктов МО Лаголовское сельское поселение на 2024 г. и плановый период 2025-2025 гг. "

| Наименование муниципальной Программы | Муниципальная программа МО Лаголовское сельское поселение «Благоустройство территории и населенных пунктов МО Лаголовское сельское поселение на 2024 г. и плановый период 2025-2025 гг.» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав МО Лаголовское сельское поселение |
| Заказчик Программы | Местная администрация МО Лаголовское сельское поселение |
| Разработчик Программы | Местная администрация МО Лаголовское сельское поселение |
| Исполнители мероприятий Программы: | Местная администрация МО Лаголовское сельское поселение организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, различных форм собственности, привлеченные на основе аукционов |
| Цели Программы | - Повышение уровня жизни населения за счет совершенствования системы комплексного благоустройства муниципального образования Лаголовское сельское поселение - Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов МО Лаголовское сельское поселение - Совершенствование эстетичного вида МО Лаголовское сельское поселение, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды - активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов; - развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий - повышение общего уровня благоустройства поселения |
| Задачи Программы | - Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения. - Приведение в качественное состояние элементов благоустройства. - Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства. - восстановление и реконструкция уличного освещения, установкой светильников в населенных пунктах; - оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора; - оздоровление санитарной экологической обстановки в местах временного размещения ТБО |
| Сроки реализации Программы | 2024 – 2026 годы |
| Подпрограммы | Подпрограмма 1: «Ремонт и содержание сетей уличного освещения»; Подпрограмма 2: «Содержание дорог в зимнее время на территории муниципального образования Лаголовское сельское поселение»; Подпрограмма 3: «Организация сбора и вывоза мусора на территории муниципального образования Лаголовское сельское поселение»; Подпрограмма 4: « Прочие мероприятия по благоустройству населенных пунктов на территории муниципального образования Лаголовское сельское поселение». |
| Объемы и источники финансирования Программы | общий объем финансирования Программы составляет: в 2024 – 2026 годах – 23 232,40 тыс. руб., в том числе: средства местного бюджета –– 23 132,40 тыс. рублей; средства бюджета ЛО – 100,00 тыс. рублей; 2024 год – 7 772,06 тыс. руб. 2025 год – 6 511,51 тыс. руб. 2026 год – 6 788,83 тыс. руб. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2024 – 2026 годов, могут быть уточнены |
| Планируемые результаты реализации Программы | - Повышение уровня жизни населения за счет: - Единое управление комплексным благоустройством муниципального образования. - Определение перспективы улучшения благоустройства муниципального образования Лаголовское сельское поселение. - создание благоприятных условий проживания жителей МО Лаголовское сельское поселение; - обеспечение содержания, чистоты и порядка улиц и дорог на территории МО Лаголовское сельское поселение - доведение уровня освещенности улиц, проездов, внутриквартальных дорог, пешеходных дорожек МО Лаголовское сельское поселение до 99 %; - улучшение внешнего облика территории МО Лаголовское сельское поселение. |

## 1. Общая характеристика проблем, на решение которых направлена Программа

В настоящее время население поселения составляет - 3641 человек.

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населенных пунктов.

В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем.

Благоустройство многих населенных пунктов поселения не отвечает современным требованиям.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов, освещение улиц поселения. В настоящее время уличное освещение составляет менее 50% от необходимого, для восстановления освещения требуется дополнительное финансирование.

Работы по благоустройству населенных пунктов поселения не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. До настоящего времени не налажена должным образом работа специализированных предприятий, медленно внедряется практика благоустройства территорий на основе договорных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами.

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены. Накопление в больших масштабах промышленных отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является одной их главных проблем обращения с отходами.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населенных пунктов поселения.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

## 2. Цели, задачи и ожидаемые результаты

Динамичное развитие и процветание сельского поселения.

Создание на территории сельского поселения условий для комфортного проживания, работы и отдыха жителей.

-осуществление мероприятий по поддержанию порядка, благоустройства, архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на территории МО Лаголовское сельское поселение;

- формирование среды, благоприятной для проживания населения;

- установление единого порядка содержания территории;

- привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка;

- усиление контроля за использованием, охраной и благоустройством территорий;

- создание новых и обустройство существующих детских и спортивных площадок малыми архитектурными формами;

- обеспечение местами досуга и отдыха населения всех возрастов.

Комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории поселения, озеленению территории поселения, обеспечение безопасности проживания жителей поселения, улучшения экологической обстановки на территории поселения.

Анализ качественного состояния элементов благоустройства

Наружное освещение

Сетью наружного освещения недостаточно оснащена вся территория поселения. Помимо наружного уличного освещения, на некоторых домах населенных пунктов имеются светильники, которые не обеспечивают освещение территории.

Таким образом, проблема заключается в восстановлении имеющегося освещения, его реконструкции и строительстве нового на улицах поселков муниципального образования.

Благоустройство населенных пунктов

Благоустройство в жилых кварталах включает в себя внутриквартальные проезды, тротуары, озеленение, детские игровые площадки, места отдыха. Функции по благоустройству возложены законодательством на местную администрацию муниципального образования.

В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное благоустройство в поселении.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы, подпрограмм Программы

В рамках Программы предусмотрены реализация следующих подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Организация уличного освещения на территории муниципального образования Лаголовское сельское поселение»;

Подпрограмма 2 «Содержание дорог в зимнее время на территории муниципального образования Лаголовское сельское поселение»;

Подпрограмма 3 «Организация сбора и вывоза мусора на территории муниципального образования Лаголовское сельское поселение»;

Подпрограмма 4 «Прочие мероприятия по благоустройству населенных пунктов на территории муниципального образования Лаголовское сельское поселение».

Основой подпрограмм является следующая система взаимоувязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления:

- Мероприятия по совершенствованию систем освещения населенных пунктов МО Лаголовское сельское поселение.
- Мероприятия по ликвидации самопроизвольных свалок.
- Мероприятия по благоустройству мест санкционированного размещения твердых бытовых отходов населенных пунктов МО Лаголовское сельское поселение.
- Организация сбора и вывоза крупногабаритного мусора
- Устройство, содержание детских и спортивных площадок
- Благоустройство территории поселения.

4. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение, источники финансирования муниципальной программы

Основой Программы является система взаимоувязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления:

-  Мероприятия по поддержанию и совершенствованию систем освещения населенных пунктов МО Лаголовское сельское поселение.

Предусматривается комплекс работ по восстановлению до нормативного уровня освещенности населенных пунктов МО Лаголовское сельское поселение с применением прогрессивных энергосберегающих технологий и материалов.

- Мероприятия по прочим вопросам благоустройство, таким как:

- озеленение;

- покос травы;

- опиловка деревьев;

- санитарная очистка территории поселения;

- вывоз несанкционированных свалок;

- проведение работ по благоустройству детских игровых и спортивных площадок.

Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета  муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования  Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области,  средств бюджета Ленинградской области, средств учреждений и организаций.

В ходе реализации муниципальной программы размеры денежных средств выделяемых на реализацию подпрограмм могут быть скорректированы с учетом инфляции.

### Объемы финансирования муниципальной программы по годам

общий объем финансирования Программы составляет: в 2024 – 2026 годах – 23 232,40 тыс. руб., в том числе:

средства местного бюджета ––   23 132,40 тыс. рублей;

средства бюджета ЛО – 100,00 тыс. рублей

2024 год – 7 772,06 тыс. руб.

2025 год – 6 511,51 тыс. руб.

2026 год – 6 788,83 тыс. руб

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2024 – 2026 годов, могут быть уточнены.

- Состав и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий Программы исполнителями

1. Контроль реализации Программы осуществляется Местной администрацией МО Лаголовское сельское поселение.

2. С целью контроля реализации муниципальной программы муниципальный заказчик, представляет отчеты о ходе исполнения программы: по итогам полугодия, по итогам года и по окончании срока реализации программы.

3. Представление муниципальным заказчиком отчета по итогам полугодия:

3.1. Муниципальный заказчик до 20-го числа месяца, следующего за отчетным полугодием, направляет Главе местной администрации МО Лаголовское сельское поселение отчет, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Отчет представляется на бумажном носителе и в электронном виде.

4. Представление отчета по итогам года:

4.1. Ежегодно в срок до 20-го февраля года, следующего за отчетным, муниципальный заказчик направляет Главе местной администрации годовой отчет для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

4.2. Годовой отчет о реализации муниципальной программы должен содержать:

а) аналитическую записку, в которой указываются:

- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы;

- общий объем фактически произведенных расходов, всего, в том числе по источникам финансирования;

б) таблицу по форме согласно приложению № 5, в которой указываются:

- данные об использовании средств бюджета МО Лаголовское сельское поселение и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе;

- по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;

- таблицу по форме согласно приложению № 7 с указанием количественных и качественных целевых показателей, характеризующих достижение целей и решение задач программы.

Отчет предоставляется на бумажном носителе и в электронном виде.

5. После окончания срока реализации муниципальной программы муниципальный заказчик в срок до 1-го марта года, следующего за отчетным, представляет Главе местной администрации итоговый отчет о выполнении муниципальной программы для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

5.1. Итоговый отчет о реализации муниципальной программы должен содержать:

а) аналитическую записку, в которой указываются:

- степень достижения ожидаемых результатов и намеченных целей муниципальной программы;

- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования и мероприятиям программы;

- итоговый отчет о реализации муниципальной программы представляется по форме согласно приложению № 2;

б) данные об использовании средств бюджета МО Лаголовское сельское поселение и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе:

- по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки – причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим ожидаемого уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению:

- таблицу по форме согласно приложению № 3 с указанием количественных и качественных целевых показателей, характеризующих достижение целей и решение задач программы.

Отчет предоставляется на бумажном носителе и в электронном виде.

## Паспорт муниципальной подпрограммы МО Лаголовское сельское поселение «Организация уличного освещения на территории МО Лаголовское сельское поселение»

| Наименование муниципальной подпрограммы | Муниципальная подпрограмма МО Лаголовское сельское поселение «Организация уличного освещения на территории муниципального образования Лаголовское сельское поселение» (далее - подпрограмма) |
| --- | --- |
| Основание для разработки подпрограммы | Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав МО Лаголовское сельское поселение |
| Заказчик подпрограммы | Местная администрация МО Лаголовское сельское поселение |
| Разработчик подпрограммы | Местная администрация МО Лаголовское сельское поселение |
| Исполнители мероприятий подпрограммы: | Местная администрация МО Лаголовское сельское поселение организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, различных форм собственности, привлеченные на основе аукционов |
| Цели подпрограммы | Повышение надежности функционирования наружного освещения в населенных пунктах муниципального образования Лаголовское сельское поселение; Повышение уровня комфортности пребывания на территории населенных пунктов. |
| Задачи подпрограммы | Доведение уровня освещенности населенных пунктов до норматива; Повышение надежности работы сетей наружного освещения; Экономия электроэнергии на наружное освещение; Строительство новых сетей наружного освещения. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2024 – 2026 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | общий объем финансирования подпрограммы составляет: в 2024 – 2026 годах – 2 754,53 тыс. руб., в том числе: средства местного бюджета –– 2 754,53 тыс. рублей; 2024 год – 994,52 тыс. руб. 2025 год – 851,81 тыс. руб. 2026 год – 908,20 тыс. руб. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2024 – 2026 годов, могут быть уточнены |

## Паспорт муниципальной подпрограммы муниципального образования Лаголовское сельское поселение «Содержание дорог в зимнее время на территории муниципального образования Лаголовское сельское поселение»

| Наименование муниципальной подпрограммы | Муниципальная подпрограмма МО Лаголовское сельское поселение «Содержание дорог в зимнее время на территории муниципального образования Лаголовское сельское поселение» (далее - подпрограмма) |
| --- | --- |
| Основание для разработки подпрограммы | Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав МО Лаголовское сельское поселение |
| Заказчик подпрограммы | Местная администрация МО Лаголовское сельское поселение |
| Разработчик подпрограммы | Местная администрация МО Лаголовское сельское поселение |
| Исполнители мероприятий подпрограммы: | Местная администрация МО Лаголовское сельское поселение организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, различных форм собственности, привлеченные на основе аукционов |
| Цели подпрограммы | Совершенствование системы комплексного благоустройства территории МО Лаголовское сельское поселение, создание комфортных условий проживания и отдыха населения |
| Задачи подпрограммы | Содержание территории муниципального образования, повышение комфортности условий проживания граждан. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2024 – 2026 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | общий объем финансирования подпрограммы составляет: в 2024 – 2026 годах – 4 370,24 тыс. руб., в том числе: средства местного бюджета –– 4 370,24 тыс. рублей; 2024 год – 1 400,00 тыс. руб. 2025 год – 1 456,00 тыс. руб. 2026 год – 1 514,24 тыс. руб. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2024 – 2026 годов, могут быть уточнены |

## Паспорт муниципальной подпрограммы муниципального образования Лаголовское сельское поселение «Организация сбора и вывоза мусора на территории муниципального образования Лаголовское сельское поселение»

| Наименование муниципальной подпрограммы | Муниципальная подпрограмма МО Лаголовское сельское поселение «Организация сбора и вывоза мусора на территории муниципального образования Лаголовское сельское поселение» (далее - подпрограмма) |
| --- | --- |
| Основание для разработки подпрограммы | Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав МО Лаголовское сельское поселение |
| Заказчик подпрограммы | Местная администрация МО Лаголовское сельское поселение |
| Разработчик подпрограммы | Местная администрация МО Лаголовское сельское поселение |
| Исполнители мероприятий подпрограммы: | Местная администрация МО Лаголовское сельское поселение организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, различных форм собственности, привлеченные на основе аукционов |
| Цели подпрограммы | Обеспечение необходимых условий улучшения сферы благоустройства на территории муниципального образования |
| Задачи подпрограммы | Содержание территории муниципального образования, повышение комфортности условий проживания граждан, благоприятная санитарная экологическая обстановка в поселении, ликвидация несанкционированных свалок мусора |
| Сроки реализации подпрограммы | 2024 – 2026 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | общий объем финансирования подпрограммы составляет: в 2024 – 2026 годах – 9 816,84 тыс. руб., в том числе: средства местного бюджета –– 9 816,84 тыс. рублей; 2024 год – 3 573,48 тыс. руб. 2025 год – 3 062,95 тыс. руб. 2026 год – 3 180,41 тыс. руб. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2024 – 2026 годов, могут быть уточнены |

## Паспорт муниципальной подпрограммы муниципального образования Лаголовское сельское поселение «Прочие мероприятия по благоустройству населенных пунктов на территории муниципального образования Лаголовское сельское поселение»

| Наименование муниципальной подпрограммы | Муниципальная подпрограмма МО Лаголовское сельское поселение «Прочие мероприятия по благоустройству населенных пунктов на территории муниципального образования Лаголовское сельское поселение» (далее - подпрограмма) |
| --- | --- |
| Основание для разработки подпрограммы | Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав МО Лаголовское сельское поселение |
| Заказчик подпрограммы | Местная администрация МО Лаголовское сельское поселение |
| Разработчик подпрограммы | Местная администрация МО Лаголовское сельское поселение |
| Исполнители мероприятий подпрограммы: | Местная администрация МО Лаголовское сельское поселение организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, различных форм собственности, привлеченные на основе аукционов |
| Цели подпрограммы | Обеспечение необходимых условий улучшения сферы благоустройства на территории муниципального образования |
| Задачи подпрограммы | Содержание территории муниципального образования, повышение комфортности условий проживания граждан, благоприятная санитарная экологическая обстановка в поселении. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2024 – 2026 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | общий объем финансирования подпрограммы составляет: в 2024 – 2026 годах – 6 290,79 тыс. руб., в том числе: средства местного бюджета –– 6 290,79 тыс. рублей; 2024 год – 1 804,06 тыс. руб. 2025 год – 1 140,75 тыс. руб. 2026 год – 1 185,98 тыс. руб. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2024 – 2026 годов, могут быть уточнены |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

" Благоустройство территории и населенных пунктов МО Лаголовское сельское поселение на 2024 г. и плановый период 2025-2025 гг."

(наименование подпрограммы)

| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения | Всего (тыс. руб.) |  |  | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятий Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 |  | 2026 |  |  |
| Подпрограмма 1 «Организация уличного освещения на территории муниципального образования Лаголовское сельское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятия по закупке материалов и инструментов для обслуживания линий уличного освещения | Средства бюджета МО Лаголовское сельское поселение | 2024 -2026 гг |  | 520,17 | 299,52 |  |  | 108.16 |  | 112,49 | Заместитель главы местной администрации МО Лаголовское сельское поселение |
| 1.2 | Мероприятия по оплате электроэнергии уличного освещения | Средства бюджета МО Лаголовское сельское поселение | 2024 -2026 гг |  | 2234,36 | 695,00 |  |  | 743,65 |  | 795,71 | Заместитель главы местной администрации МО Лаголовское сельское поселение |
|  | Итого по подпрограмме 1 |  |  |  | 2754,53 | 994,52 |  |  | 851,81 |  | 908,2 |  |
| Подпрограмма 2 « Содержание дорог в зимнее время на территории муниципального образования Лаголовское сельское поселение » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятия по очистке дорог от снега внутрипоселковых дорог общего пользования местного значения | Средства бюджета МО Лаголовское сельское поселение | 2024 -2026 гг |  | 3745,92 | 1200,00 |  |  | 1248,00 |  | 1297,92 | Заместитель главы местной администрации МО Лаголовское сельское поселение |
| 2.2 | Мероприятия по приобретению песко-соляной смеси для посыпки пешеходных дорожек | Средства бюджета МО Лаголовское сельское поселение | 2024-2026 гг. |  | 624,32 | 200,00 |  |  | 208,00 |  | 216,32 | Заместитель главы местной администрации МО Лаголовское сельское поселение |
|  | Итого по подпрограмме 2 |  |  |  | 4370,24 | 1400,00 |  |  | 1456,00 |  | 1514,24 |  |
| Подпрограмма 3 « Организация сбора и вывоза мусора на территории муниципального образования Лаголовское сельское поселение » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятия по привлечению лиц для уборки территории поселения и поддержания надлежащего санитарного состояния муниципальных мусоросборных площадок | Средства бюджета МО Лаголовское сельское поселение | 2024 -2026 гг |  | 4994,56 | 1600,00 |  |  | 1664,00 |  | 1730,56 | Заместитель главы местной администрации МО Лаголовское сельское поселение |
| 3.2 | Приобретение расходных материалов для бензоинструмента (леска для триммеров, цепь для бензопилы) | Средства бюджета МО Лаголовское сельское поселение | 2024 -2026 гг |  | 52,84 | 17,00 |  |  | 17,57 |  | 18,27 | Заместитель главы местной администрации МО Лаголовское сельское поселение |
| 3.3 | Приобретение ГСМ для бензопил, триммеров, моторные масла | Средства бюджета МО Лаголовское сельское поселение | 2024 -2026 гг |  | 93,04 | 30,00 |  |  | 30,90 |  | 32,14 | Заместитель главы местной администрации МО Лаголовское сельское поселение |
| 3.4 | Мероприятия по привлечению лиц для производства покоса травы в летне - осенний период | Средства бюджета МО Лаголовское сельское поселение | 2024 -2026 гг |  | 1824,00 | 600,00 |  |  | 600,00 |  | 624,00 | Заместитель главы местной администрации МО Лаголовское сельское поселение |
| 3.5 | Мероприятия по уборке и вывозу несанкционированных свалок | Средства бюджета МО Лаголовское сельское поселение | 2024 -2026 гг |  | 349,44 | 116,48 |  |  | 116,48 |  | 116,48 | Заместитель главы местной администрации МО Лаголовское сельское поселение |
| 3.6 | Мероприятия по уборке и вывозу ТКО с территории Лаголовского (Иоановского) муниципального кладбища | Средства бюджета МО Лаголовское сельское поселение | 2024 -2026 гг |  | 1872,96 | 600,00 |  |  | 624,00 |  | 648,96 | Заместитель главы местной администрации МО Лаголовское сельское поселение |
| 3.7 | Мероприятия по закупке инвентаря и материальных запасов для проведения общественных субботников по уборке и благоустройству территории | Средства бюджета МО Лаголовское сельское поселение | 2024 -2026 гг |  | 30,00 | 10,00 |  |  | 10,00 |  | 10,00 | Заместитель главы местной администрации МО Лаголовское сельское поселение |
| 3.8 | Мероприятия по созданию мест(площадок)накопления твердых коммунальных отходов | Средства бюджета МО Лаголовское сельское поселение | 2024 -2026 гг |  | 600,00 | 600,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | Заместитель главы местной администрации МО Лаголовское сельское поселение |
|  | Итого по подпрограмме 3 |  |  |  | 9816,84 | 3573,48 |  |  | 3062,95 |  | 3180,41 |  |
| Подпрограмма 4 « Прочие мероприятия по благоустройству населенных пунктов на территории муниципального образования Лаголовское сельское поселение » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Мероприятия по профилактике клещевого вирусного эeнцефалита | Средства бюджета МО Лаголовское сельское поселение | 2024 -2026 гг |  | 121,60 | 40,00 |  |  | 40,00 |  | 41,60 | Заместитель главы местной администрации МО Лаголовское сельское поселение |
| 4.2 | Мероприятия по сносу и утилизации деревьев, угрожающих жизни людей и системам жизнеобеспечения ЖКХ | Средства бюджета МО Лаголовское сельское поселение | 2024 -2026 гг |  | 600,00 | 600,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | Заместитель главы местной администрации МО Лаголовское сельское поселение |
| 4.3 | Мероприятия по установке и обустройству детских игровых площадок | Средства бюджета МО Лаголовское сельское поселение | 2024 -2026 гг |  | 30,00 | 10,00 |  |  | 10,00 |  | 10,00 | Заместитель главы местной администрации МО Лаголовское сельское поселение |
| 4.4 | Мероприятия по обустройству, ремонту и содержанию внешних объектов инфраструктуры | Средства бюджета МО Лаголовское сельское поселение | 2024 -2026 гг |  | 4497,45 | 748,80 |  |  | 778,75 |  | 809,90 | Заместитель главы местной администрации МО Лаголовское сельское поселение |
| 4.5 | Мероприятия по проведению технического контроля, строительно-технической экспертизы | Средства бюджета МО Лаголовское сельское поселение | 2024 -2026 гг |  | 936,48 | 300,00 |  |  | 312,00 |  | 324,48 | Заместитель главы местной администрации МО Лаголовское сельское поселение |
| 4.6 | Субсидия на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области, приобретение и установка спортивного оборудования на детской площадке в д. Михайловка по адресу: ул. Центральная напротив д. 48 б. | Средства бюджета МО Лаголовское сельское поселение | 2024 -2026 гг |  | 5,26 | 5,26 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | Заместитель главы местной администрации МО Лаголовское сельское поселение |
|  |  | Средство бюджета Ленинградской области | 2024 -2026 гг |  | 100,00 | 100,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  | 6290,79 | 1804,06 |  |  | 1140,75 |  | 1185,98 |  |
|  | Итого по Программе |  |  |  | 23232,4 | 7772,06 |  |  | 6511,51 |  | 6788,83 |  |

## Приложение № 1

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

" Благоустройство территории и населенных пунктов МО Лаголовское сельское поселение на 2024 г. и плановый период 2025-2025 гг."

(наименование Программы)

ЗА ЯНВАРЬ - _____________ 20__ ГОДА

Разработчик ___________________________________________________________

| Перечень программных мероприятий | Плановый объём финансирования на 20__ год (тыс. руб.) |  |  |  |  | Фактически профинансировано (тыс. руб.) |  |  |  |  | Степень и результаты выполнения программных мероприятий, (%) * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет МО Лаголовское сельское поселение | Другие источники финансирования по видам |  |  | Итого: | бюджет МО Лаголовское сельское поселение | Другие источники финансирования по видам |  |  | Итого: |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого по Программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель                                                    Подпись

* в графе 12 - степень выполнения программных мероприятий (проведены конкурсы, определены победители, заключены контракты на сумму) и результаты выполнения (произведена поставка оборудования, ед.; произведен ремонт дорог, км; предоставлено тыс. кв. м жилья и т.д.).

В случае невыполнения или несвоевременного выполнения указать причины

## Приложение № 2

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

" Благоустройство территории и населенных пунктов МО Лаголовское сельское поселение на 2024 г. и плановый период 2025-2025 гг."

Разработчик __________________________________________________________

Источник финансирования ______________________________________________*

(бюджет МО Лаголовское сельское поселение, другие источники)

| N п/п | Перечень программных мероприятий | 20___ - 20__ годы** |  |  |  | Всего |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Плановый объем финансирова-ния по Программе (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Профинан-сировано (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения | Плановый объем финансирова-ния по Программе (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Профинан-сировано (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения |

Руководитель                                                    Подпись

* форма заполняется по каждому источнику финансирования отдельно и по общему объему финансирования по годам реализации Программы;

** заполняется по каждому году реализации Программы.

## Приложение № 3

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

" Благоустройство территории и населенных пунктов МО Лаголовское сельское поселение на 2024 г. и плановый период 2025-2025 гг.

ЗА 20___ ГОД

| N п/п | Задачи, направлен-ные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Показатели, характери-зующие достижение цели | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации Программы | Плани-руемое значение показателя на 20___ | Достигнутое значение показателя за 20___ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет МО Лаголовское сельское поселение | другие источ-ники | бюджет МО Лаголовское сельское поселение | другие источ-ники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ... |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ... |  |  |  |  |

Руководитель                                                    Подпись