Местная администрация

Лаголовского сельского поселения

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«   »                   20   г.								№

Об утверждении проекта муниципальной программы «Благоустройство территории и населенных пунктов Лаголовского сельского поселение на 2025 г. и плановый период 2026-2027 гг.»

В соответствии с федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Лаголовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект муниципальной программы «Благоустройство территории и населенных пунктов Лаголовского сельского поселения на 2025 г. и плановый период 2026-2027 гг.» согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования МО Лаголовское сельское поселение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Лаголовского сельского поселения				Д.И. Селиванов

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением местной администрации

Лаголовского сельского поселения

№

(приложение)

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЛАГОЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

" Благоустройство территории и населенных пунктов Лаголовского сельского поселения на 2025 г. и плановый период 2026-2027 гг. "

## Паспорт муниципальной программы МО Лаголовского сельского поселения

"Благоустройство территории и населенных пунктов Лаголовского сельского поселения на 2025 г. и плановый период 2026-2027 гг. "

| Наименование муниципальной Программы | Муниципальная программа Лаголовского сельского поселения «Благоустройство территории и населенных пунктов Лаголовского сельского поселения на 2025 г. и плановый период 2026-2027 гг.» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав Лаголовского сельского поселения |
| Заказчик Программы | Местная администрация Лаголовского сельского поселения |
| Разработчик Программы | Местная администрация Лаголовского сельского поселения |
| Исполнители мероприятий Программы: | Местная администрация Лаголовского сельского поселения организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, различных форм собственности, привлеченные на основе аукционов |
| Цели Программы | - Повышение уровня жизни населения за счет совершенствования системы комплексного благоустройства Лаголовского сельского поселения - Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Лаголовского сельского поселения - Совершенствование эстетичного вида Лаголовского сельского поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды - активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов; - развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий - повышение общего уровня благоустройства поселения |
| Задачи Программы | - Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения. - Приведение в качественное состояние элементов благоустройства. - Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства. - восстановление и реконструкция уличного освещения, установкой светильников в населенных пунктах; - оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора; - оздоровление санитарной экологической обстановки в местах временного размещения ТБО |
| Сроки реализации Программы | 2025 – 2027 годы |
| Подпрограммы | Подпрограмма 1: «Ремонт и содержание сетей уличного освещения»; Подпрограмма 2: «Содержание дорог в зимнее время на территории муниципального образования Лаголовское сельское поселение»; Подпрограмма 3: «Организация сбора и вывоза мусора на территории муниципального образования Лаголовское сельское поселение»; Подпрограмма 4: « Прочие мероприятия по благоустройству населенных пунктов на территории Лаголовского сельского поселения». |
| Объемы и источники финансирования Программы | общий объем финансирования Программы составляет: в 2025 – 2027 годах – 40 875,38 тыс. руб., в том числе: средства местного бюджета –– 32 177,28 тыс. рублей; средства бюджета ЛО – 6 329,30 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 2 368,80 тыс. рублей. 2025 год – 25 850,71 тыс. руб. 2026 год – 7 351,91 тыс. руб. 2027 год – 7 672,76 тыс. руб. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2025 – 2027 годов, могут быть уточнены |
| Планируемые результаты реализации Программы | - Повышение уровня жизни населения за счет: - Единое управление комплексным благоустройством муниципального образования. - Определение перспективы улучшения благоустройства Лаголовского сельского поселения. - создание благоприятных условий проживания жителей Лаголовского сельского поселения; - обеспечение содержания, чистоты и порядка улиц и дорог на территории Лаголовского сельского поселения - доведение уровня освещенности улиц, проездов, внутриквартальных дорог, пешеходных дорожек Лаголовского сельского поселения до 99 %; - улучшение внешнего облика территории Лаголовского сельского поселения. |

## 1. Общая характеристика проблем, на решение которых направлена Программа

В настоящее время население поселения составляет - 3641 человек.

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населенных пунктов.

В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем.

Благоустройство многих населенных пунктов поселения не отвечает современным требованиям.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов, освещение улиц поселения. В настоящее время уличное освещение составляет 85% от необходимого, для восстановления освещения требуется дополнительное финансирование.

Работы по благоустройству населенных пунктов поселения не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. До настоящего времени не налажена должным образом работа специализированных предприятий, медленно внедряется практика благоустройства территорий на основе договорных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами.

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены. Накопление в больших масштабах промышленных отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является одной их главных проблем обращения с отходами.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населенных пунктов поселения.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

## 2. Цели, задачи и ожидаемые результаты

Динамичное развитие и процветание сельского поселения.

Создание на территории сельского поселения условий для комфортного проживания, работы и отдыха жителей.

-осуществление мероприятий по поддержанию порядка, благоустройства, архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на территории МО Лаголовское сельское поселение;

- формирование среды, благоприятной для проживания населения;

- установление единого порядка содержания территории;

- привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка;

- усиление контроля за использованием, охраной и благоустройством территорий;

- создание новых и обустройство существующих детских и спортивных площадок малыми архитектурными формами;

- обеспечение местами досуга и отдыха населения всех возрастов.

Комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории поселения, озеленению территории поселения, обеспечение безопасности проживания жителей поселения, улучшения экологической обстановки на территории поселения.

Анализ качественного состояния элементов благоустройства

Наружное освещение

Сетью наружного освещения недостаточно оснащена вся территория поселения. Помимо наружного уличного освещения, на некоторых домах населенных пунктов имеются светильники, которые не обеспечивают освещение территории.

Таким образом, проблема заключается в восстановлении имеющегося освещения, его реконструкции и строительстве нового на улицах поселков муниципального образования.

Благоустройство населенных пунктов

Благоустройство в жилых кварталах включает в себя внутриквартальные проезды, тротуары, озеленение, детские игровые площадки, места отдыха. Функции по благоустройству возложены законодательством на местную администрацию муниципального образования.

В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное благоустройство в поселении.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы, подпрограмм Программы

В рамках Программы предусмотрены реализация следующих подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Организация уличного освещения на территории Лаголовского сельского поселения»;

Подпрограмма 2 «Содержание дорог в зимнее время на территории Лаголовского сельского поселения»;

Подпрограмма 3 «Организация сбора и вывоза мусора на территории Лаголовского сельского поселения»;

Подпрограмма 4 «Прочие мероприятия по благоустройству населенных пунктов на территории Лаголовского сельского поселения».

Основой подпрограмм является следующая система взаимоувязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления:

- Мероприятия по совершенствованию систем освещения населенных пунктов Лаголовского сельского поселения.
- Мероприятия по ликвидации самопроизвольных свалок.
- Мероприятия по благоустройству мест санкционированного размещения твердых бытовых отходов населенных пунктов Лаголовского сельского поселения.
- Организация сбора и вывоза крупногабаритного мусора
- Устройство, содержание детских и спортивных площадок
- Благоустройство территории поселения.

4. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение, источники финансирования муниципальной программы

Основой Программы является система взаимоувязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления:

-  Мероприятия по поддержанию и совершенствованию систем освещения населенных пунктов Лаголовского сельского поселения.

Предусматривается комплекс работ по восстановлению до нормативного уровня освещенности населенных пунктов Лаголовского сельского поселения с применением прогрессивных энергосберегающих технологий и материалов.

- Мероприятия по прочим вопросам благоустройство, таким как:

- озеленение;

- покос травы;

- опиловка деревьев;

- санитарная очистка территории поселения;

- вывоз несанкционированных свалок;

- проведение работ по благоустройству детских игровых и спортивных площадок.

Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета  Лаголовского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области,  средств бюджета Ленинградской области, средств учреждений и организаций.

В ходе реализации муниципальной программы размеры денежных средств выделяемых на реализацию подпрограмм могут быть скорректированы с учетом инфляции.

### Объемы финансирования муниципальной программы по годам

общий объем финансирования Программы составляет: в 2025 – 2027 годах – 40 875,38 тыс. руб., в том числе:

средства местного бюджета ––   32 177,28 тыс. рублей;

средства бюджета ЛО – 6 329,30 тыс. рублей

средства федерального бюджета – 2 368,80 тыс. рублей.

2025 год – 25 850,71 тыс. руб.

2026 год –   7 351,91 тыс. руб.

2027 год –   7 672,76 тыс. руб

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2025 – 2027 годов, могут быть уточнены.

- Состав и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий Программы исполнителями

1. Контроль реализации Программы осуществляется Местной администрацией Лаголовского сельского поселения.

2. С целью контроля реализации муниципальной программы муниципальный заказчик, представляет отчеты о ходе исполнения программы: по итогам полугодия, по итогам года и по окончании срока реализации программы.

3. Представление муниципальным заказчиком отчета по итогам полугодия:

3.1. Муниципальный заказчик до 20-го числа месяца, следующего за отчетным полугодием, направляет Главе местной администрации Лаголовского сельского поселения отчет, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Отчет представляется на бумажном носителе и в электронном виде.

4. Представление отчета по итогам года:

4.1. Ежегодно в срок до 20-го февраля года, следующего за отчетным, муниципальный заказчик направляет Главе местной администрации годовой отчет для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

4.2. Годовой отчет о реализации муниципальной программы должен содержать:

а) аналитическую записку, в которой указываются:

- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы;

- общий объем фактически произведенных расходов, всего, в том числе по источникам финансирования;

б) таблицу по форме согласно приложению № 5, в которой указываются:

- данные об использовании средств бюджета Лаголовского сельского поселения и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе;

- по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;

- таблицу по форме согласно приложению № 7 с указанием количественных и качественных целевых показателей, характеризующих достижение целей и решение задач программы.

Отчет предоставляется на бумажном носителе и в электронном виде.

5. После окончания срока реализации муниципальной программы муниципальный заказчик в срок до 1-го марта года, следующего за отчетным, представляет Главе местной администрации итоговый отчет о выполнении муниципальной программы для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

5.1. Итоговый отчет о реализации муниципальной программы должен содержать:

а) аналитическую записку, в которой указываются:

- степень достижения ожидаемых результатов и намеченных целей муниципальной программы;

- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования и мероприятиям программы;

- итоговый отчет о реализации муниципальной программы представляется по форме согласно приложению № 2;

б) данные об использовании средств бюджета Лаголовского сельского поселения и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе:

- по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки – причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим ожидаемого уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению:

- таблицу по форме согласно приложению № 3 с указанием количественных и качественных целевых показателей, характеризующих достижение целей и решение задач программы.

Отчет предоставляется на бумажном носителе и в электронном виде.

## Паспорт муниципальной подпрограммы Лаголовского сельского поселения «Организация уличного освещения на территории Лаголовского сельского поселения»

| Наименование муниципальной подпрограммы | Муниципальная подпрограмма Лаголовского сельского поселения «Организация уличного освещения на территории Лаголовского сельского поселения» (далее - подпрограмма) |
| --- | --- |
| Основание для разработки подпрограммы | Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав Лаголовского сельского поселения |
| Заказчик подпрограммы | Местная администрация Лаголовского сельского поселения |
| Разработчик подпрограммы | Местная администрация Лаголовского сельского поселения |
| Исполнители мероприятий подпрограммы: | Местная администрация Лаголовского сельского поселения организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, различных форм собственности, привлеченные на основе аукционов |
| Цели подпрограммы | Повышение надежности функционирования наружного освещения в населенных пунктах Лаголовского сельского поселения; Повышение уровня комфортности пребывания на территории населенных пунктов. |
| Задачи подпрограммы | Доведение уровня освещенности населенных пунктов до норматива; Повышение надежности работы сетей наружного освещения; Экономия электроэнергии на наружное освещение; Строительство новых сетей наружного освещения. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2025 – 2027 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | общий объем финансирования подпрограммы составляет: в 2025 – 2027 годах – 4 529,77 тыс. руб., в том числе: средства местного бюджета –– 4 029,77 тыс. рублей; средства бюджета ЛО – 500,00 тыс. рублей 2025 год – 2 116,32 тыс. руб. 2026 год – 1 167,46 тыс. руб. 2027 год – 1 245,99 тыс. руб. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2025 – 2027 годов, могут быть уточнены |

## Паспорт муниципальной подпрограммы Лаголовского сельского поселения «Содержание дорог в зимнее время на территории Лаголовского сельского поселения»

| Наименование муниципальной подпрограммы | Муниципальная подпрограмма Лаголовского сельского поселения «Содержание дорог в зимнее время на территории Лаголовского сельского поселения» (далее - подпрограмма) |
| --- | --- |
| Основание для разработки подпрограммы | Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав МО Лаголовское сельское поселение |
| Заказчик подпрограммы | Местная администрация Лаголовского сельского поселения |
| Разработчик подпрограммы | Местная администрация Лаголовского сельского поселения |
| Исполнители мероприятий подпрограммы: | Местная администрация Лаголовского сельского поселения организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, различных форм собственности, привлеченные на основе аукционов |
| Цели подпрограммы | Совершенствование системы комплексного благоустройства территории Лаголовского сельского поселения, создание комфортных условий проживания и отдыха населения |
| Задачи подпрограммы | Содержание территории муниципального образования, повышение комфортности условий проживания граждан. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2025 – 2027 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | общий объем финансирования подпрограммы составляет: в 2025 – 2027 годах – 3 936,00 тыс. руб., в том числе: средства местного бюджета –– 3 936,00 тыс. рублей; 2025 год – 2 100,00 тыс. руб. 2026 год – 900,00 тыс. руб. 2027 год – 936,00 тыс. руб. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2025 – 2027 годов, могут быть уточнены |

## Паспорт муниципальной подпрограммы Лаголовского сельского поселения «Организация сбора и вывоза мусора на территории Лаголовского сельского поселения»

| Наименование муниципальной подпрограммы | Муниципальная подпрограмма Лаголовского сельского поселения «Организация сбора и вывоза мусора на территории муниципального образования Лаголовское сельское поселение» (далее - подпрограмма) |
| --- | --- |
| Основание для разработки подпрограммы | Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав Лаголовского сельского поселения |
| Заказчик подпрограммы | Местная администрация Лаголовского сельского поселения |
| Разработчик подпрограммы | Местная администрация Лаголовского сельского поселения |
| Исполнители мероприятий подпрограммы: | Местная администрация Лаголовского сельского поселения организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, различных форм собственности, привлеченные на основе аукционов |
| Цели подпрограммы | Обеспечение необходимых условий улучшения сферы благоустройства на территории муниципального образования |
| Задачи подпрограммы | Содержание территории муниципального образования, повышение комфортности условий проживания граждан, благоприятная санитарная экологическая обстановка в поселении, ликвидация несанкционированных свалок мусора |
| Сроки реализации подпрограммы | 2025 – 2027 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | общий объем финансирования подпрограммы составляет: в 2025 – 2027 годах – 9 809,55 тыс. руб., в том числе: средства местного бюджета –– 9 809,55 тыс. рублей; 2025 год – 3 566,19 тыс. руб. 2026 год – 3 062,95 тыс. руб. 2027 год – 3 180,41 тыс. руб. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2025 – 2027 годов, могут быть уточнены |

## Паспорт муниципальной подпрограммы Лаголовского сельского поселения «Прочие мероприятия по благоустройству населенных пунктов на территории Лаголовского сельского поселения»

| Наименование муниципальной подпрограммы | Муниципальная подпрограмма Лаголовского сельского поселения «Прочие мероприятия по благоустройству населенных пунктов на территории муниципального образования Лаголовское сельское поселение» (далее - подпрограмма) |
| --- | --- |
| Основание для разработки подпрограммы | Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав Лаголовского сельского поселения |
| Заказчик подпрограммы | Местная администрация Лаголовского сельского поселения |
| Разработчик подпрограммы | Местная администрация Лаголовского сельского поселения |
| Исполнители мероприятий подпрограммы: | Местная администрация Лаголовского сельского поселения организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, различных форм собственности, привлеченные на основе аукционов |
| Цели подпрограммы | Обеспечение необходимых условий улучшения сферы благоустройства на территории муниципального образования |
| Задачи подпрограммы | Содержание территории муниципального образования, повышение комфортности условий проживания граждан, благоприятная санитарная экологическая обстановка в поселении. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2025 – 2027 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | общий объем финансирования подпрограммы составляет: в 2025 – 2027 годах – 22 600,06 тыс. руб., в том числе: средства местного бюджета –– 13 901,96 тыс. рублей; средства бюджета ЛО - 6 329,30 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 2 368,80 тыс. рублей. 2025 год – 18 068,20 тыс. руб. 2026 год – 2 221,50 тыс. руб. 2027 год – 2 310,36 тыс. руб. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2025 – 2027 годов, могут быть уточнены |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ЛАГОЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2025-2027 ГОДЫ"

(наименование подпрограммы)

| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения | Всего (тыс. руб.) |  |  | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятий Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 |  | 2027 |  |  |
| Подпрограмма 1 «Организация уличного освещения на территории Лаголовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятия по обслуживанию линий уличного освещения, работы по замене осветительных приборов и электрооборудования | Средства бюджета Лаголовского сельского поселения | 2025 -2027 гг. |  | 820,65 | 600,00 |  |  | 108.16 |  | 112,49 | Заместитель главы местной администрации Лаголовского сельского поселения |
| 1.2 | Мероприятия по оплате электроэнергии уличного освещения | Средства бюджета Лаголовского сельского поселения | 2025 -2027 гг. |  | 3182,8 | 990,00 |  |  | 1059,30 |  | 1133,50 | Заместитель главы местной администрации Лаголовского сельского поселения |
| 1.3 | Мероприятия, связанные с проведением работ по освещению улично-дорожной сети на территории Лаголовского сельского поселения в рамках программы «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области» | Средства бюджета Ленинградской области | 2025 -2027 гг |  | 500,00 | 500,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | Заместитель главы местной администрации Лаголовского сельского поселения |
|  |  | Средства бюджета Лаголовского сельского поселения | 2025 -2027 гг |  | 26,32 | 26,32 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Итого по подпрограмме 1 |  |  |  | 4529,77 | 2116,32 |  |  | 1167,46 |  | 1245,99 |  |
| Подпрограмма 2 « Содержание дорог в зимнее время на территории Лаголовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятия по очистке дорог от снега внутрипоселковых дорог общего пользования местного значения | Средства бюджета Лаголовского сельского поселения | 2025 -2027 гг |  | 2718,00 | 1800,00 |  |  | 450,00 |  | 468,00 | Заместитель главы местной администрации Лаголовского сельского поселения |
| 2.2 | Мероприятия по приобретению песко-соляной смеси для посыпки пешеходных дорожек | Средства бюджета Лаголовского сельского поселения | 2025 -2027 гг |  | 1218,00 | 300,00 |  |  | 450,00 |  | 468,00 | Заместитель главы местной администрации Лаголовского сельского поселения |
|  | Итого по подпрограмме 2 |  |  |  | 3936,00 | 2100,00 |  |  | 900,00 |  | 936,00 |  |
| Подпрограмма 3 « Организация сбора и вывоза мусора на территории Лаголовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Приобретение расходных материалов для бензоинструмента (леска для триммеров, цепь для бензопилы) | Средства бюджета Лаголовского сельского поселения | 2025 -2027 гг |  | 45,84 | 10,00 |  |  | 17,57 |  | 18,27 | Заместитель главы местной администрации Лаголовского сельского поселения |
| 3.2 | Мероприятия по привлечению лиц для уборки территории поселения и поддержания надлежащего санитарного состояния муниципальных мусоросборных площадок, техническое обслуживание бензо-электро инструмента | Средства бюджета Лаголовского сельского поселения | 2025 -2027 гг |  | 4994,56 | 1600,00 |  |  | 1664,00 |  | 1730,56 | Заместитель главы местной администрации Лаголовского сельского поселения |
| 3.3 | Приобретение ГСМ для бензопил, триммеров, моторные масла | Средства бюджета Лаголовского сельского поселения | 2025 -2027 гг |  | 92,75 | 29,71 |  |  | 30,90 |  | 32,14 | Заместитель главы местной администрации Лаголовского сельского поселения |
| 3.4 | Мероприятия по привлечению лиц для производства покоса травы в летне - осенний период | Средства бюджета Лаголовского сельского поселения | 2025 -2027 гг |  | 1824,00 | 600,00 |  |  | 600,00 |  | 624,00 | Заместитель главы местной администрации Лаголовского сельского поселения |
| 3.5 | Мероприятия по уборке и вывозу несанкционированных свалок | Средства бюджета Лаголовского сельского поселения | 2025 -2027 гг |  | 349,44 | 116,48 |  |  | 116,48 |  | 116,48 | Заместитель главы местной администрации Лаголовского сельского поселения |
| 3.6 | Мероприятия по уборке и вывозу ТКО с территории Лаголовского (Иоановского) муниципального кладбища | Средства бюджета МО Лаголовское сельское поселение | 2025 -2027 гг |  | 1872,96 | 600,00 |  |  | 624,00 |  | 648,96 | Заместитель главы местной администрации Лаголовского сельского поселения |
| 3.7 | Мероприятия по закупке инвентаря и материальных запасов для проведения общественных субботников по уборке и благоустройству территории | Средства бюджета Лаголовского сельского поселения | 2025 -2027 гг |  | 30,00 | 10,00 |  |  | 10,00 |  | 10,00 | Заместитель главы местной администрации Лаголовского сельского поселения |
| 3.8 | Мероприятия по созданию мест(площадок)накопления твердых коммунальных отходов | Средства бюджета Лаголовского сельского поселения | 2025 -2027 гг |  | 600,00 | 600,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | Заместитель главы местной администрации Лаголовского сельского поселения |
|  | Итого по подпрограмме 3 |  |  |  | 9809,55 | 3566,19 |  |  | 3062,95 |  | 3180,41 |  |
| Подпрограмма 4 « Прочие мероприятия по благоустройству населенных пунктов на территории муниципального образования Лаголовское сельское поселение » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Мероприятия по профилактике клещевого вирусного эeнцефалита | Средства бюджета Лаголовского сельского поселения | 2025 -2027 гг |  | 121,60 | 40,00 |  |  | 40,00 |  | 41,60 | Заместитель главы местной администрации Лаголовского сельского поселения |
| 4.2 | Мероприятия по сносу и утилизации деревьев, угрожающих жизни людей и системам жизнеобеспечения ЖКХ | Средства бюджета Лаголовского сельского поселения | 2025 -2027 гг |  | 400,00 | 400,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | Заместитель главы местной администрации Лаголовского сельского поселения |
| 4.3 | Мероприятия по обустройству, ремонту и содержанию внешних объектов инфраструктуры (детские, спортивные и игровые площадки) | Средства бюджета Лаголовского сельского поселения | 2025 -2027 гг |  | 4674,9 | 1497,60 |  |  | 1557,50 |  | 1619,80 | Заместитель главы местной администрации Лаголовского сельского поселения |
| 4.4 | Мероприятия по благоустройству внутридворовой территории в д. Лаголово по ул. Садовая д.5 | Средства бюджета Лаголовского сельского поселения | 2025 -2027 гг |  | 500,00 | 500,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | Заместитель главы местной администрации Лаголовского сельского поселения |
| 4.5 | Мероприятия по проведению технического контроля, строительно-технической экспертизы | Средства бюджета Лаголовского сельского поселения | 2025 -2027 гг |  | 1872,96 | 600,00 |  |  | 624,00 |  | 648,96 | Заместитель главы местной администрации Лаголовского сельского поселения |
| 4.6 | Мероприятия в рамках реализации областного закона от 16.02.2024 № 10-оз обустройство территории спортивным инвентарем вблизи беседки в д. Михайловка д. 1Б (прилегающая территория к улице Луговая) | Средства бюджета Лаголовского сельского поселения | 2025 -2027 гг |  | 16,20 | 16,20 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | Заместитель главы местной администрации Лаголовского сельского поселения |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 2025 -2027 гг |  | 99,1 | 99,1 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 4.7 | Мероприятия в рамках реализации областного закона от 16.02.2024 № 10-оз ремонт игрового комплекса (детской площадки) по ул. Солнечная в д. Мухоловка | Средства бюджета Лаголовского сельского поселения | 2025 -2027 гг |  | 16,20 | 16,20 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | Заместитель главы местной администрации Лаголовского сельского поселения |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 2025 -2027 гг |  | 99,1 | 99,1 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 4.8 | Мероприятия по программе формирования современной городской среды в 2025 году в рамках государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» в д. Лаголово по адресу: ул. Садовая напротив домов 4-5, общественное пространство «Базикайловский парк». | Средства бюджета Лаголовского сельского поселения | 2025 -2027 гг |  | 6800,00 | 6800,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | Заместитель главы местной администрации Лаголовского сельского поселения |
|  |  | Средства федерального бюджета | 2025 -2027 гг |  | 2368,80 | 2368,80 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 2025 -2027 гг |  | 5631,20 | 5631,20 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  | 22600,06 | 18068,20 |  |  | 2221,50 |  | 2310,36 |  |
|  | Итого по Программе |  |  |  | 40875,38 | 25850,71 |  |  | 7351,91 |  | 7672,76 |  |

## Приложение № 1

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МО ЛАГОЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НА 2023-2025 ГОДЫ"

(наименование Программы)

ЗА ЯНВАРЬ - _____________ 20__ ГОДА

Разработчик ___________________________________________________________

| Перечень программных мероприятий | Плановый объём финансирования на 20__ год (тыс. руб.) |  |  |  |  | Фактически профинансировано (тыс. руб.) |  |  |  |  | Степень и результаты выполнения программных мероприятий, (%) * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет МО Лаголовское сельское поселение | Другие источники финансирования по видам |  |  | Итого: | бюджет МО Лаголовское сельское поселение | Другие источники финансирования по видам |  |  | Итого: |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого по Программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель                                                    Подпись

* в графе 12 - степень выполнения программных мероприятий (проведены конкурсы, определены победители, заключены контракты на сумму) и результаты выполнения (произведена поставка оборудования, ед.; произведен ремонт дорог, км; предоставлено тыс. кв. м жилья и т.д.).

В случае невыполнения или несвоевременного выполнения указать причины

## Приложение № 2

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МО ЛАГОЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НА 2023-2025 ГОДЫ"

(название Программы)

Разработчик __________________________________________________________

Источник финансирования ______________________________________________*

(бюджет МО Лаголовское сельское поселение, другие источники)

| N п/п | Перечень программных мероприятий | 20___ - 20__ годы** |  |  |  | Всего |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Плановый объем финансирова-ния по Программе (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Профинан-сировано (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения | Плановый объем финансирова-ния по Программе (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Профинан-сировано (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения |

Руководитель                                                    Подпись

* форма заполняется по каждому источнику финансирования отдельно и по общему объему финансирования по годам реализации Программы;

** заполняется по каждому году реализации Программы.

## Приложение № 3

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МО ЛАГОЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НА 2023-2025 ГОДЫ"

ЗА 20___ ГОД

| N п/п | Задачи, направлен-ные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Показатели, характери-зующие достижение цели | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации Программы | Плани-руемое значение показателя на 20___ | Достигнутое значение показателя за 20___ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет МО Лаголовское сельское поселение | другие источ-ники | бюджет МО Лаголовское сельское поселение | другие источ-ники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ... |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ... |  |  |  |  |

Руководитель                                                    Подпись